江发改社〔2021〕386号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于江北区老干部活动中心建设项目可行性研究报告的批复

区委老干部局：

你单位报来《关于办理江北区老干部活动中心建设项目可研审查的函》（江北委老〔2021〕28号）和《江北区老干部活动中心建设可行性研究报告》收悉。结合中国华西工程设计建设有限公司重庆分公司出具的评估意见，现将该项目可行性研究报告的有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区老干部活动中心建设项目

二、项目代码

2104-500105-04-05-542533

三、项目法人

中共重庆市江北区委老干部局

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市建设发展有限公司

五、项目建设地址

重庆市渝北区龙溪街道红金街2号索特大厦4-5层

六、主要建设内容及规模

本项目总装修面积约4710平方米，其中：办公及配套用404平方米，会议室154平方米，厨房28平方米，餐厅64平方米，专业功能用房1495.5平方米，其他公共区域1989.5平方米，演艺厅400平方米，七楼200平方米。建设内容包含拆除、装修、室内电气、给排水、演艺厅灯光、消防、弱电智能化、空调等工程。

七、总投资及资金来源

项目总投资为1954.22万元，其中，工程建设费用1665.07万元，工程建设其它费用196.09万元，预备费93.06万元。

资金来源为区财政预算资金。

八、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，对本项目招标核准如下：

（一）招标范围：达到国家必须招标范围和规模标准相关规定的，应招标的工程施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购。

（二）招标方式：公开招标，招标公告必须在“重庆市招标投标综合网”、“重庆市江北区公共资源交易中心网”上发布，也可同时在媒介上发布。

（三）招标组织形式：委托有相应资质的招标代理机构招标。

（四）招标文件和评标办法在招标文件发出前报区发改委和监察委备案，以便监督检查。

八、建设工期

19个月。

请接文后，抓紧完善工程建设有关手续，在批准的建设规模、内容、总投资范围内开展初步设计并编制初步设计概算报我委审批。

本批文有效期为壹年，若未在有效期内将初步设计概算报我委审批，本批文将自然失效。

附件：江北区老干部活动中心建设项目投资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2021年10月9日

附件

江北区老干部活动中心建设项目投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目和费用名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程建设费用 | 1813.5 |  |
| （一） | 拆除工程 | 110 |  |
| （二） | 室内装修工程 | 710.79 |  |
| （三） | 安装工程 | 219.46 |  |
| （四） | 弱电智能化工程 | 378.42 |  |
| （五） | 空调工程 | 180.4 |  |
| （六） | 其他工程 | 46 |  |
| （七） | 七楼室内装修 | 20 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 196.09 |  |
| 三 | 预备费 | 93.06 |  |
| 四 | 建设项目总投资估算 | 1954.22 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室          2021年10月9日印发