江发改投〔2021〕459号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于观音桥商圈缓堵二期工程可行性研究

报告的批复

重庆市江北区观音桥商圈管理办公室：

《关于观音桥商圈缓堵二期工程可行性研究报告审批的函》（江北商圈函〔2021〕51号）和《观音桥商圈缓堵二期工程可行性研究报告》收悉。该工程为2021年区级政府投资一般项目，经委托浙江五洲工程项目管理有限公司评估，现就该项目可行性研究报告的有关事宜批复如下：

一、项目名称

观音桥商圈缓堵二期工程

二、项目代码

2110-500105-04-01-788545

三、项目法人

重庆市江北区观音桥商圈管理办公室

四、项目建设管理代理机构

重庆聚城市政产业集团有限公司

五、项目建设地点

江北区观音桥商圈

六、建设规模及主要内容

项目主要对观音桥商圈的观音桥西环路-建新东路-观音桥东环路-洋河一路-建新北路合围区域中约1公里的路段进行交通优化，主要更新交通标志、标线、薄层抗滑层、组合防撞桶、车行隔离护栏、花箱人行护栏等交通安全设施，新增交通信号控制设施、道路交通电子警察系统、违停抓拍系统等交通控制设施。

七、总投资及资金来源

总投资为367.51万元，其中建筑安装工程费用305.32万元，工程建设其他费用44.69万元，预备费17.50万元。

资金来源为区级财政资金。

八、建设工期

建设工期为2个月

九、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，未达到国家必须公开招标限额的工程施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，按渝府办发〔2019〕114号（附件10）、江北府发〔2019〕31号文件规定执行。

按照《关于改进政府投资项目审批管理的通知》（江北府发﹝2019﹞31号），该项目不再审批初步设计概算。请接文后，完善工程建设有关手续，在上述批准的建设规模及主要内容、总投资范围内开展设计，从严加强投资控制。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：观音桥商圈缓堵二期工程总投资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2021年11月11日

附件

观音桥商圈缓堵二期工程总投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费 | 305.32 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 44.69 |  |
| （一） | 技术咨询费 | 35.03 |  |
| （二） | 工程建设管理费 | 7.21 |  |
| （三） | 其他费用 | 2.45 |  |
| 三 | 预备费 | 17.50 |  |
| 总投资 |  | 367.51 |  |

抄送：区审计局

重庆市江北区发展和改革委员会办公室          2021年11月11日印发