江发改投〔2021〕466号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于盘溪二支路道路改造工程可行性研究

报告的批复

重庆市江北区城市建设发展研究中心：

《关于办理盘溪二支路道路改造工程可研审批的请示》（江城建研文〔2021〕23号）和《盘溪二支路道路改造工程可行性研究报告》收悉。该工程为2021年区级政府投资一般项目，经委托昀锦工程咨询有限公司评估，现就该项目可行性研究报告的有关事宜批复如下：

- 项目名称

盘溪二支路道路改造工程

- 项目代码

2111-500105-04-01-151779

三、项目法人

重庆市江北区城市建设发展研究中心

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市建设发展有限公司

五、项目建设地点

江北区石马河街道

六、建设规模及主要内容

对盘溪二支路现状两车道段进行拓宽改造，全线长84.364m。拓宽改造后，路幅宽度为24m，车行道标准路幅宽度为14.5m，双向四车道，设计速度30km/h。

七、总投资及资金来源

总投资为235.45万元，其中建安工程费用166.30万元，工程建设其他费用51.71万元，预备费17.44万元。

资金来源为区级财政资金。

八、建设工期

建设工期为6个月

九、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，未达到国家必须公开招标限额的工程施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，按渝府办发〔2019〕114号（附件10）、江北府发〔2019〕31号文件规定执行。

按照《关于改进政府投资项目审批管理的通知》（江北府发﹝2019﹞31号），该项目不再审批初步设计概算。请接文后，完善工程建设有关手续，在上述批准的建设规模及主要内容、总投资范围内开展设计，从严加强投资控制。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：盘溪二支路道路改造工程总投资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2021年11月19日

附件

盘溪二支路道路改造工程总投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费 | 166.30 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 51.71 |  |
| （一） | 技术咨询费 | 18.61 |  |
| （二） | 工程相关费用 | 8.00 |  |
| （三） | 工程建设管理费 | 3.33 |  |
| （四） | 其他费用 | 21.77 |  |
| 三 | 预备费 | 17.44 |  |
| 总投资 |  | 235.45 |  |

抄送：区审计局

重庆市江北区发展和改革委员会办公室          2021年11月19日印发