江发改投〔2022〕97号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于铁山坪街道松香翠岭安置房小区消防整改

项目可行性研究报告的批复

重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处：

《关于铁山坪街道松香翠岭安置房小区消防整改项目可行性研究报告审批的函》（铁街办函〔2022〕26号）和《铁山坪街道松香翠岭安置房小区消防整改项目可行性研究报告》收悉。该工程为2022年区级重点民生实事项目，经委托重庆图强工程技术咨询有限公司评估，现将该项目可行性研究报告的有关事宜批复如下：

一、项目名称

铁山坪街道松香翠岭安置房小区消防整改项目

二、项目代码

2203-500105-04-01-902373

三、项目法人

重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市运营管理集团有限公司

五、项目建设地点

江北区铁山坪街道

六、建设规模及主要内容

本项目对松香翠岭安置房小区共35栋楼93个单元的室内外消火栓系统进行整改，主要改造内容包括更换全部室外消火栓管网、室外消火栓、室外阀门井，更换整个小区室内消火栓外部管道、消火栓立管底部锈蚀的管道、损坏的室内消火栓及阀门，室外道路、绿化开挖及恢复，弃渣外运等。

七、总投资估算及资金来源

项目总投资为493.99万元，其中建安工程费用393.13万元，工程建设其他费用77.34万元，预备费23.52万元。

建设资金为区级财政资金。

八、建设工期

建设工期6个月

九、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，未达到国家必须公开招标限额的工程施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，按渝府办发〔2019〕114号（附件10）、江北府发〔2019〕31号文件规定执行。

按照《关于改进政府投资项目审批管理的通知》（江北府发﹝2019﹞31号），该项目不再审批初步设计概算。请接文后，完善工程建设有关手续，在上述批准的建设规模及主要内容、总投资范围内开展设计，从严加强投资控制。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：铁山坪街道松香翠岭安置房小区消防整改项目总投资

估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2022年4月6日

附件

铁山坪街道松香翠岭安置房小区消防整改项目

总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费 | 393.13 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 77.34 |  |
| 1 | 技术咨询费用 | 61.51 |  |
| 2 | 工程建设管理费 | 7.86 |  |
| 3 | 其它费用 | 3.15 |  |
| 4 | 消防检测费 | 2.85 |  |
| 5 | 安全生产保障费 | 1.97 |  |
| 三 | 预备费 | 23.52 |  |
| 投资估算总金额 |  | 493.99 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室          2022年4月6日印发