江发改投〔2022〕114号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于江北区大石坝（原江陵厂电影院）片区老旧小区配套基础设施工程（一期）

投资概算的批复

重庆市江北区城市开发集团有限公司：

《关于申请大石坝（原江陵厂电影院）片区老旧小区配套基础设施工程（一期）概算编制报告批复的函》（江城开发﹝2022﹞47号）和《江北区大石坝（原江陵厂电影院）片区老旧小区配套基础设施工程（一期）投资概算书》等资料收悉。该工程为2022年区级政府投资重点建设项目，经委托中创金建技术集团有限公司评估，现就该项目投资概算的有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区大石坝（原江陵厂电影院）片区老旧小区配套基础设施工程（一期）

二、项目代码

2101-500105-04-01-551805

三、项目法人

重庆市江北区城市开发集团有限公司

四、项目建设地点

江北区大石坝片区

五、建设规模及主要内容

本项目对大石坝片区长安工业家属区五村六村进行改造，主要涉及基础设施更新改造、房屋公共区域修缮改造、公共服务设施建设改造等。

1.基础设施更新改造包括全地块整治提升室外消防环网及消火栓、室外雨污分流、原道路平整连通7261.27㎡、增设公共照明138套、设置应急照明集中管理箱2个、室外拆违1227.6㎡；

2.房屋公共区域修缮改造包括海绵城市建设3238.43㎡；环境绿化更新5278.47㎡、景观硬质铺装17221.33㎡、成口长凳77套、增设垃圾收分类容器31套、健身器材45处、休闲石桌26套；设置社区特色景观；忠恕沱社区、正街社区室内更改造工程等。

六、总投资及资金来源

项目概算总投资为4997.12万元，其中建安工程费用4081.63万元，工程建设其他费用545.33万元，预备费370.16万元。

建设资金为中央资金、市级补助资金，以及通过金融信贷等方式筹措项目资金。

七、建设工期

建设工期为12个月。

请据此进一步深化工程设计方案，施工图必须在概算控制数以内实行限额设计。要严格执行相关规定，切实加强工程管理，确保工程质量，尽快建成投入使用。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：江北区大石坝（原江陵厂电影院）片区老旧小区配套

基础设施工程（一期）总投资概算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2022年4月11日

附件

江北区大石坝（原江陵厂电影院）片区老旧小区配套基础设施工程（一期）总投资概算表

单位：万元

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 审核概算金额 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑工程费 | 安装工程费 | 其它费用 | 合计 |
| 一 | 建安工程费用 | 3549.15 | 532.48 | 0.00 | 4081.63 |
| 1 | 拆除工程 | 560.99 |  |  | 560.99 |
| 2 | 铺装工程 | 1204.29 |  |  | 1204.29 |
| 3 | 绿化工程 | 182.14 |  |  | 182.14 |
| 4 | 城市家具 | 330.89 |  |  | 330.89 |
| 5 | 雨污水管网工程 | 966.96 |  |  | 966.96 |
| 6 | 消防管网工程 |  | 117.47 |  | 117.47 |
| 7 | 照明工程 |  | 225.01 |  | 225.01 |
| 8 | 管网迁改及管网保护 |  | 150.00 |  | 150.00 |
| 9 | 临时供水供电及正式用水用电 |  | 40.00 |  | 40.00 |
| 10 | 室内更新改工程 | 303.88 |  |  | 303.88 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 545.33 |
| （一） | 前期费用 |  |  |  | 393.12 |
| 1 | 可行性研究费 |  |  |  | 9.00 |
| 2 | 工程设计费 |  |  |  | 106.12 |
| 3 | 施工图纸审查费 |  |  |  | 6.07 |
| 4 | 勘察费 |  |  |  | 22.55 |
| 5 | 勘察成果见证费 |  |  |  | 1.90 |
| 6 | 勘察成果审查费 |  |  |  | 2.28 |
| 7 | 建设工程监理费 |  |  |  | 86.21 |
| 8 | 地形管网测绘及建筑现状测绘 |  |  |  | 50.61 |
| 9 | 招标代理服务费 |  |  |  | 14.74 |
| 10 | 工程造价咨询费 |  |  |  | 79.51 |
| 10.1 | 概算编制费 |  |  |  | 6.51 |
| 10.2 | 工程量清单及限价编制费 |  |  |  | 15.09 |
| 10.3 | 工程量清单及限价审核费 |  |  |  | 15.09 |
| 10.4 | 全过程工程咨询服务费 |  |  |  | 42.82 |
| 11 | 社会稳定风险评估费 |  |  |  | 6.08 |
| 11.1 | 社会稳定风险评估报告编制费 |  |  |  | 4.05 |
| 11.2 | 社会稳定风险评估报告评价费 |  |  |  | 2.03 |
| 12 | 环境影响评价费 |  |  |  | 8.05 |
| （二） | 项目建设管理费 |  |  |  | 66.23 |
| 1 | 项目建设管理费 |  |  |  | 66.23 |
| （三） | 其他费用 |  |  |  | 85.98 |
| 1 | 工程保险费 |  |  |  | 18.37 |
| 2 | 检测费 |  |  |  | 12.00 |
| 3 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 5.61 |
| 4 | 市政赔偿费用 |  |  |  | 50.00 |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 370.16 |
| 合计 |  |  |  |  | 4997.12 |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室          2022年4月11日印发