江发改投〔2022〕119号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于江北区五宝镇冬林路工程可行性研究

报告的批复

重庆市江北区公路事务中心：

《关于申请江北区五宝镇冬林路工程项目可行性研究报告审批的请示》（江路中心文〔2022〕5号）和《五宝镇冬林路工程可行性研究报告》等资料已收悉。该工程为2022年区级政府投资一般新建项目，经委托昀锦工程咨询有限公司评估，现将该项目可行性研究报告有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区五宝镇冬林路工程

二、项目代码

2204-500105-04-01-649620

三、项目法人

重庆市江北区公路事务中心

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区文化旅游开发有限公司

五、项目建设地点

江北区五宝镇

六、建设规模及主要内容

本道路起点接大晏路，终点接明月湖环湖路，路线全长0.356km，双向两车道，四级公路，道路路基宽度 8m，设计车速 20km/h，主要建设内容为道路工程及其附属设施工程、交通工程等。

七、总投资及资金来源

项目总投资为644.4335万元，其中建筑安装工程费用306.6977万元，土地使用及拆迁补偿费242万元，工程建设其他费用42.5257万元，预备费53.2101万元。

建设资金为区级财政资金。

八、建设工期

建设工期6个月

九、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，未达到国家必须公开招标限额的工程施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，按渝府办发〔2019〕114号（附件10）、江北府发〔2019〕31号文件规定执行。

按照《关于改进政府投资项目审批管理的通知》（江北府发﹝2019﹞31号），该项目不再审批初步设计概算。请接文后，完善工程建设有关手续，在上述批准的建设规模及主要内容、总投资范围内开展设计，从严加强投资控制。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：江北区五宝镇冬林路工程总投资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2022年4月12日

附件

五宝镇冬林路工程总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费 | 306.6977 |  |
| 1 | 临时工程 | 0.9669 |  |
| 2 | 路基工程 | 140.0919 |  |
| 3 | 路面工程 | 97.1774 |  |
| 4 | 交叉工程 | 39.9301 |  |
| 5 | 交通工程及沿线设施 | 3.1579 |  |
| 6 | 绿化及环境保护工程 | 5.5288 |  |
| 7 | 专项费用 | 19.8447 |  |
| 二 | 土地使用及拆迁补偿费 | 242.0000 |  |
| 三 | 工程建设其他费 | 42.5257 |  |
| 1 | 建设项目管理费 | 26.3814 |  |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 9.2009 |  |
| 3 | 专项评价（估）费 | 0.6134 |  |
| 4 | 生产准备费 | 0.1032 |  |
| 5 | 工程保险费 | 1.2268 |  |
| 6 | 工程保通管理费 | 5.00 |  |
| 四 | 预备费 | 53.2101 |  |
| 总投资 |  | 644.4335 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室          2022年4月12日印发