江发改投〔2022〕137号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于港城园区华融南侧道路工程可行性研究报告的批复

重庆港城工业园区管理委员会：

《关于办理港城园区华融南侧道路工程可行性研究报告的请示》（渝港文〔2022〕4号）和《港城园区华融南侧道路工程可行性研究告》等资料已收悉。经委托重庆中浩建设工程咨询有限公司评估并经第十九届区人民政府第9次常务会议同意，现将该项目可行性研究报告有关事宜批复如下：

一、项目名称

港城园区华融南侧道路工程

二、项目代码

2019-500105-48-01-065909

三、项目法人

重庆港城工业园区管理委员会

四、项目建设管理代理机构

重庆市港城工业园区建设有限公司

五、建设规模及主要内容

本项目设计总长度781.8m，包含华融南侧道路、华融西侧道路、港兴南路三条道路，道路等级均为城市支路，标准路幅宽度16m。其中：（1）华融南侧道路全长为250m（含桥梁187m），设计速度30km/h；（2）华融西侧道路全长为284m，设计速度20km/h；（3）港兴南路全长为247.8m，设计速度30km/h。建设内容包括道路工程、桥梁工程、结构工程、排水工程、照明工程、综合管网工程、交通工程及绿化工程等。

六、总投资及资金来源

项目总投资为11085.15万元，其中建安工程费为6761.98万元，工程建设其他费用为3688.10万元（含建设用地费2511.75万元），预备费为635.07万元。

建设资金为区级财政资金。

七、建设工期

建设工期10个月

八、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，对本项目招标核准如下：

（一）招标范围：达到国家必须招标相关规定的，应招标的工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。

（二）招标方式：公开招标，招标公告必须在重庆市公共资源交易监督网、重庆市江北区公共资源交易中心网等网站上发布，也可同时在报刊媒介上发布。

（三）招标组织形式：委托招标。

请依据本可研批复，完善相关手续并委托有相应资质的咨询机构编制投资概算报我委审批。

本批文有效期为两年，若未在有效期内报我委审批投资概算，本批文将自然失效。

附件：港城园区华融南侧道路工程总投资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2022年4月21日

附件

港城园区华融南侧道路工程总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费 | 6761.98 |  |
| 1 | 华融南侧道路 | 5562.21 |  |
| 2 | 华融西侧道路 | 627.83 |  |
| 3 | 港兴南路 | 571.94 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 3688.10 |  |
| 1 | 建设用地费用 | 2511.75 |  |
| 2 | 技术咨询费用 | 631.08 |  |
| 3 | 工程相关费用 | 332.86 |  |
| 4 | 工程建设管理费 | 121.12 |  |
| 5 | 其他费用 | 91.29 |  |
| 三 | 预备费 | 635.07 |  |
| 总投资 |  | 11085.15 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室          2022年4月21日印发