江发改社〔2022〕125号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于鲁能巴蜀中学功能教室和宿舍楼装饰改造工程可行性研究报告的批复

区教委：

你单位报来《关于申请鲁能巴蜀中学功能教室和宿舍楼装饰改造工程可行性研究报告批复的函》（江北教函〔2022〕39号）和《鲁能巴蜀中学功能教室和宿舍楼装饰改造工程可行性研究报告》收悉。结合京延工程咨询有限公司的评估结果，现将该项目可行性研究报告的有关事宜批复如下：

- 项目名称

鲁能巴蜀中学功能教室和宿舍楼装饰改造工程

二、项目投资代码

2204-500105-04-05-585141

三、项目法人

重庆市鲁能巴蜀中学校

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市开发集团有限公司

五、项目建设地址

重庆市江北区新溉大道889号

六、主要建设内容及规模

本项目总装饰面积为5229.53㎡，主要建设内容包括7#、2#/3#4F、8#、宿舍楼的装饰改造。7#装饰面积为1831.72㎡，含办公室、医务室、教室、会议室、理化实验室、卫生间等装饰改造；2#/3#综合楼4F装饰面积为548.8㎡，含舞蹈室、乐团教室、合唱教室等装饰改造；8#装饰设计面积为1548㎡，含教室、会议室、美术教室等装饰改造；宿舍楼装饰面积为1301.01㎡，含宿舍房间、卫生间、盥洗室等装饰改造。

七、总投资及资金来源

项目总投资为980.17万元，其中建安工程费用786.52万元，工程建设其它费用165.10万元，基本预备费28.55万元。

资金来源为教育性财政专项经费。

八、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》的规定，对本项目招标核准如下：

（一）招标范围：达到国家必须招标范围和规模标准相关规定的，应招标的工程施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购。

（二）招标方式：公开招标，招标公告必须在“重庆市招标投标综合网”、“重庆市江北区公共资源交易中心网”上发布，也可同时在媒介上发布。

（三）招标组织形式：委托有相应资质的招标代理机构招标。

（四）招标文件和评标办法在招标文件发出前报区发改委和监察委备案，以便监督检查。

九、建设工期

6个月。

按照《关于改进政府投资项目审批管理的通知》（江北府发〔2019〕31号），该项目不再审批初步设计概算。请你单位抓紧完善相关程序并开工建设。

本批文有效期为壹年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：鲁能巴蜀中学功能教室和宿舍楼装饰改造工程投资估

算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2022年4月15日

附件

鲁能巴蜀中学功能教室和宿舍楼装饰改造工程

投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目和费用名称 | 估算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 786.52 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 165.10 |  |
| 三 | 基本预备费 | 28.55 |  |
| 四 | 总投资（一+二+三） | 980.17 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室          2022年4月15日印发