江发改社〔2022〕142号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于万科悦湾幼儿园室内装饰工程可行性研究报告的批复

江北区新村幼儿园：

你单位报来《关于申请审批万科悦湾幼儿园室内装饰工程可行性研究报告的函》（新幼发〔2022〕6号）和《万科悦湾幼儿园室内装饰工程可行性研究报告》收悉。结合中冶赛迪工程技术股份有限公司的评估结果，现将该项目可行性研究报告的有关事宜批复如下：

一、项目名称

万科悦湾幼儿园室内装饰工程

二、项目投资代码

2204-500105-04-05-243672

三、项目法人

重庆市江北区新村幼儿园

四、项目建设地址

重庆市江北区宏帆路121号45幢

五、主要建设内容及规模

本项目拟对万科悦湾幼儿园室内进行装饰改造，其中，地面改造面积约2480㎡，天棚改造面积约2480㎡，墙面改造面积约5050㎡；主要建设内容为室内地面改造、天棚改造、墙面改造，以及电气、给排水、暖通等安装工程。

六、总投资及资金来源

项目总投资为338.19万元，其中建安工程费用294.93万元，工程建设其它费用36.63万元，预备费6.63万元。

资金来源为学前教育专项资金。

七、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，未达到国家必须公开招标限额的工程施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，按渝府办发〔2019〕114号（附件10）、江北府发〔2019〕31号文件规定执行。

八、建设工期

60天。

按照《关于改进政府投资项目审批管理的通知》（江北府发〔2019〕31号），该项目不再审批初步设计概算。请你单位抓紧完善相关程序并开工建设。

本批文有效期为壹年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：万科悦湾幼儿园室内装饰工程投资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2022年4月22日

附件

万科悦湾幼儿园室内装饰工程投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目和费用名称 | 估算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 294.93 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 36.63 |  |
| 三 | 工程预备费 | 6.63 |  |
| 四 | 总投资（一+二+三） | 338.19 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室          2022年4月22日印发