江发改社〔2022〕162号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于江北区儿童公园青少年活动中心改造装修工程可行性研究报告的批复

共青团重庆市江北区委：

你单位报来《关于办理江北区儿童公园青少年活动中心改造装修工程可研审查的函》（江北团函〔2022〕1号）和《江北区儿童公园青少年活动中心改造装修工程可行性研究报告》收悉。结合重庆市建设项目管理有限公司出具的咨询评估意见，现将该项目可行性研究报告的有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区儿童公园青少年活动中心改造装修工程

二、项目投资代码

2112-500105-04-02-987193

三、项目法人

中国共产主义青年团重庆市江北区委员会

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市建设发展有限公司

五、项目建设地址

重庆市儿童公园内

六、主要建设内容及规模

本项目装修改造建筑位于重庆市儿童公园内，总装修面积共6044.1平方米，其中方馆装修面积4119.1平方米、圆馆装修面积1925.0平方米。主要建设内容包括拆除工程、新建墙体、室内装修、外立面改造、屋顶面广场改造、水电安装工程、智慧建筑工程、空调及新风系统工程等。

七、总投资及资金来源

项目总投资为2841.98万元，其中建安工程费用2392.59万元，工程建设其它费用238.87万元，基本预备费210.52万元。

资金来源为区财政资金及市级资金。

八、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，对本项目招标核准如下：

（一）招标范围：达到国家必须招标相关规定的，应招标的工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。

（二）招标方式：公开招标，招标公告必须在重庆市公共资源交易监督网、重庆市江北区公共资源交易中心网等网站上发布，也可同时在报刊媒介上发布。

（三）招标组织形式：委托招标。

九、建设工期

17个月。

请接文后，抓紧完善工程建设有关手续，在批准的建设规模、内容、总投资范围内开展初步设计并编制初步设计概算报我委审批。

本批文有效期为壹年，若未在有效期内将初步设计概算报我委审批，本批文将自然失效。

附件：江北区儿童公园青少年活动中心改造装修工程投资估

算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2022年4月27日

附件

江北区儿童公园青少年活动中心改造装修工程

投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目和费用名称 | 估算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 2392.59 |  |
| （一） | 拆除工程 | 13.5 |  |
| （二） | 外部修补 | 10 |  |
| （三） | 结构维护 | 20 |  |
| （四） | 方馆夹层 | 80.82 |  |
| （五） | 新建墙体 | 208.1 |  |
| （六） | 圆馆室内装修 | 269.00 |  |
| （七） | 方馆室内装修 | 592.22 |  |
| （八） | 屋顶面广场 | 93.05 |  |
| （九） | 外立面改造 | 123.54 |  |
| （十） | 安装工程 | 526.77 |  |
| （十一） | 智慧建筑及文化装饰工程 | 455.58 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 238.87 |  |
| 三 | 基本预备费 | 210.52 |  |
| 四 | 总投资（一+二+三） | 2841.98 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室          2022年4月27日印发