江发改投〔2023〕293号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于江北区桥梁安全隐患整治工程（一期）

投资概算的批复

重庆市江北区市政设施管理所：

《关于江北区桥梁安全隐患整治工程（一期）投资概算审批的请示》（江北市政文〔2023〕10号）和《江北区桥梁安全隐患整治工程（一期）投资概算书》等资料已收悉。该项目为2023年区级政府投资重点新建项目，经委托重庆泓展建设工程咨询有限公司评估，现将该项目投资概算的有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区桥梁安全隐患整治工程（一期）

二、项目代码

2304-500105-04-01-962280

三、项目法人

重庆市江北区市政设施管理所

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市运营管理集团有限公司

五、项目建设地点

江北区部分立交、桥梁、隧道

六、建设规模及主要内容

本项目主要包括江北区独柱墩桥梁抗倾覆加固整治、桥梁健康监测、隧道消防设施整治、溉澜溪大桥护栏整治等内容，具体内容为：（1）独柱墩桥梁抗倾覆加固整治：为39个独柱墩增设钢盖梁；（2）桥梁健康监测:本项目涵盖的基础设施共计253座，其中桥隧地通共计188座，包括84座车行桥梁、48座人行天桥、24座隧道及下穿道、32座人行地通设施安装监测设备硬件、桥梁监测点位系统集成及运营维护等；（3）隧道消防设施整治:对江北城隧道、嘉华大桥北桥头隧道的消防水工程、电气工程、消防工程和防排烟工程等消防系统进行整治；（4）澜溪大桥护栏整治：桥梁改造SB级防撞护栏1530米即改造与安装C30基座与钢护栏1530米、破除与恢复人行道3060平方米、破除与修复钢筋混凝土板2560平方米等。

七、总投资及资金来源

项目总投资金额为3757.54万元，其中建安工程费用3236.68万元，工程建设其他费用341.93万元，预备费178.93万元。

建设资金来源为区级财政资金。

八、建设工期

建设工期为8个月。

请据此进一步深化工程设计方案，施工图必须在概算控制数以内实行限额设计。要严格执行相关规定，切实加强工程管理，确保工程质量和安全，尽快建成投入使用。请将该批复文件依法报区应急管理部门备案。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：江北区桥梁安全隐患整治工程（一期）总投资概算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2023年10月12日

附件

江北区桥梁安全隐患整治工程（一期）总投资

概算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 3236.68 |  |
| 1 | 溉澜溪大桥护栏整治工程 | 355.30 |  |
| 1.1 | 桥梁工程 | 346.74 |  |
| 1.2 | 拆除工程 | 8.56 |  |
| 2 | 江北区独柱墩桥梁抗倾覆加固整治工程 | 700.96 |  |
| 3 | 隧道消防设施整治 | 137.38 |  |
| 3.1 | 嘉华大桥北桥头隧道 | 73.97 |  |
| 3.2 | 鸿恩寺隧道 | 63.41 |  |
| 4 | 桥梁健康监测系统工程 | 2043.04 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 341.93 |  |
| 1 | 场地准备及临时设施费 | 0.09 |  |
| 2 | 项目建设管理费 | 60.41 |  |
| 3 | 建设工程监理费 | 58.55 |  |
| 4 | 招标代理服务费 | 8.90 |  |
| 5 | 前期工作费 | 4.50 |  |
| 6 | 工程设计费 | 87.06 |  |
| 7 | 交通影响评价费 | 30.00 |  |
| 8 | 工程造价咨询费 | 43.72 |  |
| 9 | 施工图审查费 | 6.62 |  |
| 10 | 工程保险费 | 9.71 |  |
| 11 | 安全生产保障费 | 32.37 |  |
| 三 | 预备费 | 178.93 |  |
| 1 | 基本预备费 | 178.93 |  |
| 项目总投资 |  | 3757.54 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2023年10月12日印发