江发改投〔2025〕13号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于站前路延伸段工程投资概算的批复

重庆市江北区城市建设发展研究中心：

《关于办理站前路延伸段工程概算报告审批的请示》（江城建研文〔2025〕2号）和《站前路延伸段工程投资概算书》等资料已收悉。该项目为2024年区级政府投资重点新建项目，经委托中创金建技术集团有限公司评估并经区第十九届人民政府第113次常务会议审议通过，现将该项目投资概算的有关事宜批复如下：

一、项目名称

站前路延伸段工程

二、项目代码

2304-500105-04-01-671706

三、项目法人

重庆市江北区城市建设发展研究中心

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市开发产业集团有限公司

五、项目建设地点

寸滩街道塔子山公园旁

六、建设规模及主要内容

本项目起点与在建北滨路东延伸段平交，终点与现状泰山大道、江盛路平交。道路等级为城市主干路，总长度528.212m，其中新建段（K0+000-K0+473.732）长度约473.732m（含31m长桥梁一座），现状改造段（K0+473.732-K0+528.212）长度约54.48m，标准路幅宽度为35m，双向六车道，设计时速40km/h。项目主要建设内容包括土石方、边坡挡墙、道路、结构、桥梁、建筑、给排水、交通、照明、电力、通信、绿化等工程。

七、总投资及资金来源

项目总投资为12075.19万元，其中建安工程费用5134.28万元，工程建设其他费用6757.53万元，预备费183.38万元。

建设资金来源为区级财政资金。

八、建设工期

11个月

请据此进一步深化工程设计方案，施工图必须在概算控制数以内实行限额设计。要严格执行相关规定，切实加强工程管理，确保工程质量和安全，尽快建成投入使用。请将该批复文件依法报区应急管理局备案。

本批文有效期为一年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：站前路延伸段工程总投资概算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年2月10日

附件

站前路延伸段工程总投资概算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 概算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 5134.28 |  |
| 1 | 新建段 | 4404.09 |  |
| 1.1 | 土石方工程 | 386.53 |  |
| 1.2 | 道路工程 | 791.43 |  |
| 1.3 | 挡墙结构工程 | 713.02 |  |
| 1.4 | 桥梁工程 | 987.48 |  |
| 1.5 | 建筑工程 | 41.90 |  |
| 1.6 | 排水工程 | 818.12 |  |
| 1.7 | 交通工程 | 67.57 |  |
| 1.8 | 照明工程 | 126.05 |  |
| 1.9 | 电力工程 | 132.61 |  |
| 1.10 | 通信工程 | 71.77 |  |
| 1.11 | 给水工程 | 57.21 |  |
| 1.12 | 绿化工程 | 210.40 |  |
| 2 | 改造段 | 730.19 |  |
| 2.1 | 土石方工程 | 54.93 |  |
| 2.2 | 道路工程 | 317.41 |  |
| 2.3 | 排水工程 | 116.56 |  |
| 2.4 | 交通工程 | 68.25 |  |
| 2.5 | 照明工程 | 24.37 |  |
| 2.6 | 电力工程 | 103.12 |  |
| 2.7 | 通信工程 | 24.77 |  |
| 2.8 | 给水工程 | 20.78 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 6757.53 |  |
| 1 | 前期工程费 | 6281.37 |  |
| 2 | 与项目建设有关的其他费用 | 476.16 |  |
| 三 | 预备费 | 183.38 |  |
| 1 | 基本预备费 | 183.38 |  |
| 项目总投资 |  | 12075.19 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室       2025年2月10日印发