江发改投〔2025〕84号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于江北区入河排污口规范化建设项目投资

概算的批复

重庆市江北区生态环境局：

《关于申请入河排污口规范化建设工程项目概算批复的函》（江北环函（2025）18号）和《江北区入河排污口规范化建设项目概算书》等资料已收悉。经委托淇澳同辉工程咨询集团有限公司评估，现将该项目投资概算有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区入河排污口规范化建设项目

二、项目代码

2308-500105-04-05-882327

三、项目法人

重庆市江北区生态环境局

四、项目建设地点

重庆市江北区两江干流、次级河流入河排污口

五、建设规模及主要内容

本项目对江北区70个入河排污口开展规范化建设，设立标识牌70个，对其中重点管控的入河排污口建设水质在线监测3套、自动采样器4套、流量在线监测5套、管网在线监测9套、视频监控70套、水质采样仪1套、水质监测仪1套；建设入河排污口信息化监管系统1套。

六、总投资及资金来源

项目总投资为1092.91万元，其中建安工程费950.85万元，工程建设其他费90.02万元，预备费52.04万元。

建设资金来源为上级财政补助资金。

七、建设工期

建设工期6个月。

请据此进一步深化工程设计方案，施工图必须在概算控制数以内实行限额设计。要严格执行相关规定，切实加强工程管理，确保工程质量和安全，尽快建成投入使用。请将该批复文件依法报区应急管理局备案。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：江北区入河排污口规范化建设项目总投资概算表.

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年4月27日

附件

江北区入河排污口规范化建设项目总投资概算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 950.85 |  |
| 1 | 入河排污口标识牌设立 | 17.50 |  |
| 2 | 入河排污口感知监测建设 | 625.54 |  |
| 3 | 入河排污口信息化监管系统 | 180.39 |  |
| 4 | 政务云及网络链路资源 | 80.27 |  |
| 5 | 管网工程 | 47.15 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 90.02 |  |
| 1 | 可研报告编制费 | 8.50 |  |
| 2 | 设计费 | 18.00 |  |
| 3 | 工程建设监理费 | 14.39 |  |
| 4 | 招标代理服务费 | 3.83 |  |
| 5 | 工程造价咨询服务费 | 11.24 |  |
| 6 | 软件功能第三方测评费 | 3.54 |  |
| 7 | 网络安全等级保护测评费 | 3.50 |  |
| 8 | 专家咨询费 | 8.00 |  |
| 9 | 建设单位管理费 | 19.02 |  |
| 三 | 预备费 | 52.04 |  |
| 1 | 基本预备费 | 52.04 |  |
| 项目总投资 |  | 1092.91 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年4月27日印发