江发改投〔2025〕163号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于五里店万丰工校片区老旧小区改造提升项目（三期）投资概算的批复

重庆市江北区人民政府五里店街道办事处：

《关于申请五里店万丰工校片区老旧小区改造提升项目（三期）概算编制报告批复的请示》（五里店办〔2025〕24号）和《五里店万丰工校片区老旧小区改造提升项目（三期）概算书》等资料已收悉。该项目为2025年区级政府投资重点新开工项目，经委托重庆合信工程咨询有限公司评审，现将该项目投资概算的有关事宜批复如下：

一、项目名称

五里店万丰工校片区老旧小区改造提升项目（三期）

二、项目代码

2504-500105-04-01-192969

三、项目法人

重庆市江北区人民政府五里店街道办事处

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市开发产业集团有限公司

五、项目建设地点

江北区五里店街道万丰工校片区

六、建设规模及主要内容

本项目改造范围包括平安村、万丰二村共31栋楼，共涉及居民户数2295户，总建筑面积13.01万㎡。项目主要建设内容包括建筑立面改造、落水管更换、楼道表后内线缆梳理规整、雨污水分流改造、路面改造、消防改造、社区广场改造、室外树木修枝、化粪池清掏、增设智能垃圾分类收集箱、飞线绑扎等。

七、总投资及资金来源

项目总投资为1541.78 万元，其中建筑安装工程费用1248.90 万元，工程建设其他费用219.46 万元，预备费用73.42 万元。

建设资金来源为中央补助资金和区级财政资金。

八、建设工期

10个月

请据此进一步深化工程设计方案，施工图必须在概算控制数以内限额设计。请接文后，完善工程建设有关手续，在上述批准的建设规模及主要内容、总投资范围内开展设计，从严加强投资控制，并确保工程质量和安全。请将该批复文件依法报区应急管理局备案。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附表：五里店万丰工校片区老旧小区改造提升项目（三期）

总投资概算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年6月10日

附件

五里店万丰工校片区老旧小区改造提升项目（三期）总投资概算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 1248.90 |  |
| 1 | 平安村小区主体改造 | 336.51 |  |
| 2 | 平安村小区配套设施改造 | 301.91 |  |
| 3 | 万丰二村配套设施改造 | 521.67 |  |
| 4 | 其他配套设施改造 | 88.81 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 219.46 |  |
| 1 | 与项目建设有关的其他费用 | 219.46 |  |
| 三 | 预备费 | 73.42 |  |
| 1 | 基本预备费 | 73.42 |  |
| 项目总投资 |  | 1541.78 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年6月10日印发