江发改投〔2025〕254号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于江北区五里店街道C、D级危房改造项目（一期）投资概算的批复

重庆市江北区人民政府五里店街道办事处：

《关于办理江北区五里店街道C、D级危房改造项目（一期）概算审批的请示》（五街函〔2025〕33号）和《江北区五里店街道C、D级危房改造项目（一期）概算书》等资料已收悉。该项目为2025年区级政府投资重点新建项目，经委托淇澳同辉工程咨询集团有限公司评审，现将该项目投资概算的有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区五里店街道C、D级危房改造项目（一期）

二、项目代码

2506-500105-04-02-784463

三、项目法人

重庆市江北区人民政府五里店街道办事处

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市建设发展集团有限公司

五、项目建设地址

江北区五里店街道

六、建设规模及主要内容

本项目对江北区五里店街道合作村153-156号、勤俭二村63-65号、勤俭二村66-68号、勤俭二村69-70号共4栋C级危房进行改造，涉及居民约249户，建筑面积约10688平方米。项目主要建设内容包括结构安全加固、建筑外立面整治、公共区域提升、配套设施完善等。

七、总投资及资金来源

项目总投资为1111.72万元，其中建筑安装工程费用849.62万元，工程建设其他费用231.32万元，预备费用30.78万元。

建设资金来源为中央补助资金及区级财政资金。

八、建设工期

6个月

请据此进一步深化工程设计方案，施工图必须在概算控制数以内限额设计。请接文后，完善工程建设有关手续，在上述批准的建设规模及主要内容、总投资范围内开展设计，从严加强投资控制，并确保工程质量和安全。请将该批复文件依法报区应急管理局备案。

附表：江北区五里店街道C、D级危房改造项目（一期）总投

资概算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年8月13日

附件

江北区五里店街道C、D级危房改造项目

（一期）总投资概算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 849.62 |  |
| 1 | 拆除工程 | 102.38 |  |
| 2 | 建筑工程 | 456.99 |  |
| 3 | 结构加固工程 | 176.41 |  |
| 4 | 红土地19号用房 | 19.42 |  |
| 5 | 室外环境工程 | 48.29 |  |
| 6 | 管网工程 | 5.14 |  |
| 7 | 电气工程 | 17.76 |  |
| 8 | 给排水工程 | 21.21 |  |
| 9 | 消防工程 | 2.02 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 231.32 |  |
| 1 | 前期费用 | 54.80 |  |
| 2 | 技术咨询费用 | 123.00 |  |
| 3 | 工程建设管理费 | 21.39 |  |
| 4 | 与项目建设有关的其他费用 | 32.13 |  |
| 三 | 预备费 | 30.78 |  |
| 1 | 基本预备费 | 30.78 |  |
| 项目总投资 |  | 1111.72 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年8月13日印发