江发改投〔2025〕253号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于江北区华新街街道C、D级危房改造项目（一期）投资概算的批复

重庆市江北区人民政府华新街街道办事处：

《关于办理江北区华新街街道C、D级危房改造项目（一期）概算审批的请示》（华新街办函〔2025〕68号）和《江北区华新街街道C、D级危房改造项目（一期）概算书》等资料已收悉。该项目为2025年区级政府投资重点新建项目，经委托重庆图强工程技术咨询有限公司评审，现将该项目投资概算的有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区华新街街道C、D级危房改造项目（一期）

二、项目代码

2506-500105-04-02-967188

三、项目法人

重庆市江北区人民政府华新街街道办事处

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市建设发展集团有限公司

五、项目建设地址

江北区华新街街道

六、建设规模及主要内容

本项目对江北区华新街街道大兴村36-46号、嘉陵三村258号、嘉陵四村19号、嘉陵一村44号、适中后村29-35号、钢锋村78号、钢锋村118号、钢锋村151-159号、桥北村232-233号共9栋C级危房进行改造，涉及居民约290户，建筑面积约11387平方米。项目主要建设内容包括结构安全加固、建筑外立面整治、公共区域提升、配套设施完善。

七、总投资及资金来源

项目总投资为1110.50万元，其中建筑安装工程费用800.05万元，工程建设其他费用278.11万元，预备费32.34万元。建设资金来源为中央补助资金及区级财政资金。

八、建设工期

6个月

请据此进一步深化工程设计方案，施工图必须在概算控制数以内限额设计。请接文后，完善工程建设有关手续，在上述批准的建设规模及主要内容、总投资范围内开展设计，从严加强投资控制，并确保工程质量和安全。请将该批复文件依法报区应急管理局备案。

附表：江北区华新街街道C、D级危房改造项目（一期）总投

资概算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年8月13日

附件

江北区华新街街道C、D级危房改造项目

（一期）总投资概算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 800.05 |  |
| 1 | 拆除工程 | 46.46 |  |
| 2 | 室外工程 | 83.78 |  |
| 3 | 建筑工程 | 434.26 |  |
| 4 | 结构工程 | 153.34 |  |
| 5 | 室外环境工程 | 40.61 |  |
| 6 | 管网工程 | 13.31 |  |
| 7 | 电气工程 | 9.04 |  |
| 8 | 给排水工程 | 16.53 |  |
| 9 | 消防工程 | 2.72 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 278.11 |  |
| 1 | 前期费用 | 89.00 |  |
| 2 | 与项目建设有关的其他费用 | 189.11 |  |
| 三 | 预备费 | 32.34 |  |
| 1 | 基本预备费 | 32.34 |  |
| 项目总投资 |  | 1110.50 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年8月13日印发