江发改投〔2025〕121号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于望江村老旧小区改造提升项目可行性研究报告的批复

重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处：

《关于望江村老旧小区改造提升项目可研批复的请示》（郭街办〔2025〕44号）和《望江村老旧小区改造提升项目可行性研究报告》等资料已收悉。该项目为2025年区级政府投资重点新建项目，经委托中科高盛咨询集团有限公司评估，现将该项目可行性研究报告有关事宜批复如下：

一、项目名称

望江村老旧小区改造提升项目

二、项目代码

2504-500105-04-02-638809

三、项目法人

重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市开发产业集团有限公司

五、项目建设地址

江北区郭家沱街道望江村

六、建设规模及主要内容

本项目改造范围包括望江村小区共16栋，共涉及居民户数662户、总建筑面积3.99万㎡。项目主要建设内容包括屋面改造、楼梯间改造、院坝改造、新增垃圾分类投放点等。

七、总投资及资金来源

项目总投资为462.72万元，其中建安工程费用381.58万元，工程建设其他费用59.11万元，预备费22.03万元。

建设资金来源为中央补助资金及区级财政资金。

八、建设工期

建设工期7个月

九、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，未达到国家必须公开招标限额的工程施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，按渝府办发〔2019〕114号（附件10）、江北府发〔2019〕31号文件规定执行。

按照《关于改进政府投资项目审批管理的通知》（江北府发﹝2019﹞31号），该项目不再审批初步设计概算。请接文后，完善工程建设有关手续，在上述批准的建设规模及主要内容、总投资范围内开展设计，从严加强投资控制，并确保工程质量和安全。请将该批复文件依法报区应急管理局备案。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：望江村老旧小区改造提升项目总投资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年5月14日

附件

望江村老旧小区改造提升项目总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 381.58 |  |
| 1 | 屋面改造 | 248.80 |  |
| 2 | 楼梯间改造 | 112.32 |  |
| 3 | 社区院坝改造 | 20.46 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 59.11 |  |
| 1 | 项目建设有关费用 | 59.11 |  |
| 三 | 预备费 | 22.03 |  |
| 1 | 基本预备费 | 22.03 |  |
| 项目总投资 |  | 462.72 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年5月14日印发