江发改投〔2025〕125号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于华新街华新社区老旧小区改造提升项目

可行性研究报告的批复

重庆市江北区人民政府华新街街道办事处：

《关于华新街华新社区老旧小区改造提升项目可行性研究报告的函》（华新街办函〔2025〕38号）和《华新街华新社区老旧小区改造提升项目可行性研究报告》等资料已收悉。该项目为2025年区级政府投资重点新建项目，经委托中科高盛咨询集团有限公司评估，现将该项目可行性研究报告有关事宜批复如下：

一、项目名称

华新街华新社区老旧小区改造提升项目

二、项目代码

2502-500105-04-02-897830

三、项目法人

重庆市江北区人民政府华新街街道办事处

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市开发产业集团有限公司

五、项目建设地点

江北区华新街华新社区

六、建设规模及主要内容

本项目对华新街华新社区老旧小区建筑本体及环境配套进行改造，总占地面积约 23228㎡，改造范围总建筑面积约6.41万㎡。项目主要建设内容包括屋面层改造、楼道安全隐患整治、外墙安全隐患排查整治、公共区域环境改造、提升功能品质等。

七、总投资及资金来源

项目总投资为970.78 万元，其中建安工程费用796.74 万元，工程建设其他费用127.81 万元，预备费46.23 万元。

建设资金来源为中央补助资金及区级财政资金。

八、建设工期

建设工期8个月

九、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，未达到国家必须公开招标限额的工程施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，按（渝府办发〔2019〕114号附件10）、（江北府发〔2019〕31号）文件规定执行。

按照《关于改进政府投资项目审批管理的通知》（江北府发﹝2019﹞31号），该项目不再审批初步设计概算。请接文后，完善工程建设有关手续，在上述批准的建设规模及主要内容、总投资范围内开展设计，从严加强投资控制，并确保工程质量和安全。请将该批复文件依法报区应急管理局备案。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：华新街华新社区老旧小区改造提升项目总投资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年5月14日

附件

华新街华新社区老旧小区改造提升项目

总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 796.74 |  |
| 1 | 建筑改造提升 | 237.14 |  |
| 2 | 环境及市政改造提升 | 559.60 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 127.81 |  |
| 1 | 项目建设有关费用 | 127.81 |  |
| 三 | 预备费 | 46.23 |  |
| 1 | 基本预备费 | 46.23 |  |
| 项目总投资 |  | 970.78 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年5月14日印发