江发改投〔2025〕157号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于港盛小区老旧小区改造提升项目可行性

研究报告的批复

重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处：

《关于港盛小区老旧小区改造提升项目可研批复的请示》（铁街办文〔2025〕3号）和《港盛小区老旧小区改造提升项目可行性研究报告》等资料已收悉。该项目为2025年区级政府投资重点新开工项目，经委托重庆驰久卓越工程管理有限公司评估，现将该项目可行性研究报告有关事宜批复如下：

一、项目名称

港盛小区老旧小区改造提升项目

二、项目代码

2504-500105-04-01-689256

三、项目法人

重庆市江北区人民政府铁山坪街道办事处

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市开发产业集团有限公司

五、项目建设地址

江北区铁山坪街道港盛小区

六、建设规模及主要内容

本项目改造范围包括港盛小区17栋住宅楼、798户，总建筑面积约5.25万㎡。项目改造包括楼本体和配套基础设施提升改造，其中，楼本体包括外墙柔性面砖修补约310㎡、公共楼梯栏杆除锈刷漆及修补约2205㎡、楼道照明更换449盏等；配套基础设施提升改造包括增加地面停车位75个、新增环小区健身步道约5431.66㎡、新增场地楼梯1个、打造小区休闲健身场地及儿童活动场地、提升小区绿化品质、新增公共照明设施、改造提升小区大门等。项目主要建设包括土石方工程、拆除工程、楼栋改造工程、配套设施工程等。

七、总投资及资金来源

项目总投资为501.61万元，其中建安工程费用397.99万元，工程建设其他费用79.73万元，预备费23.89万元。

建设资金来源为中央补助资金及区级财政资金。

八、建设工期

建设工期6个月

九、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，未达到国家必须公开招标限额的工程施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，按渝府办发〔2019〕114号（附件10）、江北府发〔2019〕31号文件规定执行。

按照《关于改进政府投资项目审批管理的通知》（江北府发﹝2019﹞31号），该项目不再审批初步设计概算。请接文后，完善工程建设有关手续，在上述批准的建设规模及主要内容、总投资范围内开展设计，从严加强投资控制，并确保工程质量和安全。请将该批复文件依法报区应急管理局备案。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：港盛小区老旧小区改造提升项目总投资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年5月30日

附件

港盛小区老旧小区改造提升项目总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 397.99 |  |
| 1 | 土石方工程 | 7.06 |  |
| 2 | 拆除工程 | 53.72 |  |
| 3 | 建筑本体部分 | 21.28 |  |
| 4 | 配套部分 | 315.93 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 79.73 |  |
| 1 | 项目建设有关费用 | 79.73 |  |
| 三 | 预备费 | 23.89 |  |
| 1 | 基本预备费 | 23.89 |  |
| 项目总投资 |  | 501.61 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年5月30日印发