江发改投〔2025〕169号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于江北区大石坝街道C、D级危房改造项目（一期）可行性研究报告的批复

重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处：

《关于办理江北区大石坝街道C、D级危房改造项目（一期）可研审查的函》（江北大石坝办文〔2025〕44号）和《江北区大石坝街道C、D级危房改造项目（一期）可行性研究报告》等资料已收悉。该项目为2025年区级政府投资重点新建项目，经委托重庆泓展建设工程咨询有限公司评估，现将该项目可行性研究报告有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区大石坝街道C、D级危房改造项目（一期）

二、项目代码

2506-500105-04-02-488350

三、项目法人

重庆市江北区人民政府大石坝街道办事处

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市建设发展集团有限公司

五、项目建设地址

江北区大石坝街道

六、建设规模及主要内容

本项目对江北区大石坝街道忠恕沱社区下六村189-195号、196-204号、205-212号3栋C级危房进行改造，涉及居民55户，建筑面积约2360平方米。主要建设内容包括结构安全加固、建筑外立面整治、公共区域提升、配套设施完善等。

七、总投资及资金来源

项目总投资为547.63万元，其中建安工程费用389.19万元，工程建设其他费用132.36万元，预备费26.08万元。

建设资金来源为中央补助资金及区级财政资金。

八、建设工期

建设工期4个月

九、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，未达到国家必须公开招标限额的工程施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，按渝府办发〔2019〕114号（附件10）、江北府发〔2019〕31号文件规定执行。

按照《关于改进政府投资项目审批管理的通知》（江北府发﹝2019﹞31号），该项目不再审批初步设计概算。请接文后，完善工程建设有关手续，在上述批准的建设规模及主要内容、总投资范围内开展设计，从严加强投资控制，并确保工程质量和安全。请将该批复文件依法报区应急管理局备案。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：江北区大石坝街道C、D级危房改造项目（一期）总投

资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年6月10日

附件

江北区大石坝街道C、D级危房改造项目

（一期）总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 389.19 |  |
| 1 | 建筑工程 | 150.82 |  |
| 2 | 管网整治工程 | 20.94 |  |
| 3 | 电照整治工程 | 4.76 |  |
| 4 | 结构加固工程 | 184.65 |  |
| 5 | 环境整治工程 | 28.02 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 132.36 |  |
| 1 | 前期费用 | 35.55 |  |
| 2 | 技术咨询费用 | 60.30 |  |
| 3 | 工程建设管理费 | 9.94 |  |
| 4 | 其他费用 | 26.57 |  |
| 三 | 预备费 | 26.08 |  |
| 1 | 基本预备费 | 26.08 |  |
| 项目总投资 |  | 547.63 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年6月10日印发