江发改投〔2025〕222号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于五宝镇五万路改造及安全设施提升项目

可行性研究报告的批复

重庆市江北区五宝镇人民政府：

《关于申请五宝镇五万路改造及安全设施提升项目可行性研究报告审批的函》（江北五宝府函〔2025〕15号）和《五宝镇五万路改造及安全设施提升项目可行性研究报告》等资料已收悉。经委托明科建设咨询有限公司评估，现将该项目可行性研究报告有关事宜批复如下：

一、项目名称

五宝镇五万路改造及安全设施提升项目

二、项目代码

2502-500105-04-01-817608

三、项目法人

重庆市江北区五宝镇人民政府

四、项目建设地址

江北区五宝镇

五、项目建设规模及主要内容

改造公路全长约1.899公里，标准路段路基宽度4.5米。项目对现状路基、路面结构实施病害处置，对路面实施“白改黑”，并对沿线排水、交安设施等进行改造。工程建设内容包括路基工程、路面工程、涵洞工程、交安工程及沿线配套设施等。

六、总投资及资金来源

项目总投资为292.25万元，其中建安工程费用230.64万元，工程建设其他费用47.93万元，预备费13.68万元。

建设资金来源为上级补助资金及区级财政资金。

七、建设工期

6个月。

八、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，未达到国家必须公开招标限额的工程施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，按渝府办发〔2019〕114号（附件10）、江北府发〔2019〕31号文件规定执行。

按照《关于改进政府投资项目审批管理的通知》（江北府发﹝2019﹞31号），该项目不再审批初步设计概算。请接文后，完善工程建设有关手续，在上述批准的建设规模及主要内容、总投资范围内开展设计，从严加强投资控制，并确保工程质量和安全。请将该批复文件依法报区应急管理部门备案。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附表：五宝镇五万路改造及安全设施提升项目总投资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年7月14日

附件

五宝镇五万路改造及安全设施提升项目

总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 230.64 |  |
| 1 | 路基工程 | 47.87 |  |
| 2 | 路面工程 | 108.92 |  |
| 3 | 桥梁涵洞工程 | 10.75 |  |
| 4 | 交叉工程 | 22.32 |  |
| 5 | 交通工程及沿线设施 | 28.72 |  |
| 6 | 专项费用 | 12.06 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 47.93 |  |
| 1 | 前期工程费用 | 11.19 |  |
| 2 | 建设项目管理费 | 13.53 |  |
| 3 | 建设项目前期工作费 | 21.67 |  |
| 4 | 工程保通管理费 | 0.80 |  |
| 5 | 工程保险费 | 0.74 |  |
| 三 | 预备费 | 13.68 |  |
| 1 | 基本预备费 | 13.68 |  |
| 项目总投资 |  | 292.25 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年7月14日印发