江发改投〔2025〕244号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于江北区明月山森林防火公路安全设施及路面改造工程可行性研究报告的批复

重庆市江北区公路事务中心：

《关于申请江北区明月山森林防火公路安全设施及路面改造工程可行性研究报告审批的函》（江路中心五建文〔2025〕8号）和《江北区明月山森林防火公路安全设施及路面改造工程可行性研究报告》等资料已收悉。经委托京咨华夏（北京）规划咨询有限公司评估，现将该项目可行性研究报告有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区明月山森林防火公路安全设施及路面改造工程

二、项目代码

2504-500105-04-01-606761

三、项目法人

重庆市江北区公路事务中心

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区文化旅游开发有限公司

五、项目建设地址

江北区五宝镇、复盛镇

六、项目建设规模及主要内容

本项目共改建上山路4、山腰纵线、山顶路纵线和山顶环线4条道路，总长为9.659km，采用设计标准为林区三级公路（局部受限路段采用林区四级公路标准）。工程建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交安工程等。

七、总投资及资金来源

项目总投资为1341.56万元，其中建安工程费用1107.28万元，工程建设其他费用170.40万元，预备费63.88万元。

建设资金来源为上级补助资金及区级财政资金。

八、建设工期

4个月。

九、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，对本项目招标核准如下：

（一）招标范围：达到国家必须招标相关规定的，应招标的工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。

（二）招标方式：公开招标，招标公告必须在重庆市公共资源交易监督网、重庆市江北区公共资源交易中心网等网站上发布，也可同时在报刊媒介上发布。

（三）招标组织形式：委托招标。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。请依据本可研批复，完善相关手续并委托有相应资质的咨询机构编制投资概算报我委审批。

本批文有效期为两年，若未在有效期内报我委审批投资概算，本批文将自然失效。

附表：江北区明月山森林防火公路安全设施及路面改造工程

总投资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年8月5日

附件

江北区明月山森林防火公路安全设施及路面

改造工程总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 1107.28 |  |
| 1 | 路基工程 | 247.29 |  |
| 2 | 路面工程 | 725.45 |  |
| 3 | 桥梁涵洞工程 | 3.27 |  |
| 4 | 交通工程 | 65.96 |  |
| 5 | 专项费用 | 65.31 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 170.40 |  |
| 1 | 建设项目管理费 | 61.86 |  |
| 2 | 建设项目前期工作费 | 79.82 |  |
| 3 | 专项评价（估）费 | 15.16 |  |
| 4 | 工程保险费 | 4.43 |  |
| 5 | 边坡监测费 | 9.13 |  |
| 三 | 预备费 | 63.88 |  |
| 1 | 基本预备费 | 63.88 |  |
| 项目总投资 |  | 1341.56 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年8月5日印发