江发改投〔2025〕283号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于江北区城市排水管网提升工程－红旗河沟排洪通道改造可行性研究报告的批复

重庆市江北区城镇排水事务中心：

《关于办理江北区城市排水管网提升工程－红旗河沟排洪通道改造可行性研究报告审批的请示》（江北排水文〔2025〕12号）和《江北区城市排水管网提升工程—红旗河沟排洪通道改造可行性研究报告》等资料已收悉。经委托中国市政工程华北设计研究总院有限公司评估并经区第十九届人民政府第130次常务会议、十三届中共重庆市江北区委常委会167次会议审议通过，现将该项目可行性研究报告有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区城市排水管网提升工程－红旗河沟排洪通道改造

二、项目代码

2502-500105-04-01-680507

三、项目法人

重庆市江北区城镇排水事务中心（重庆市江北区城市管线综合管理事务中心）

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市建设发展集团有限公司

五、项目建设地点

观音桥红旗河沟至北滨路御龙天峰片区

六、建设规模及主要内容

本项目起点接红旗河沟转盘现状雨水系统，采用长距离曲线机械顶管工艺，铺设总长2.725公里管径d1200-d2600的雨水管道，终点接入御龙天峰现状B×H=3米×3米的雨水箱涵，最终通过御龙天峰2号雨水排放口排入嘉陵江，管道沿线设置顶管工作井、接收井及检查井10座，并配套智慧排水监测设备7套；同时，采用钢套筒整体CIPP修复技术，对观音桥片区现状8.664公里雨水管道的结构性缺陷实施治理。

项目分两个标段实施：一标段实施红旗河沟至北滨路御龙天峰排洪通道改造建设；二标段实施观音桥片区雨水管道结构性缺陷治理。

七、总投资及资金来源

项目总投资为18191.69万元，其中建筑安装工程费用为13518.48万元，工程建设其他费用为3806.94万元，预备费为866.27万元。

建设资金来源为2025年超长期特别国债及区级财政资金。

八、建设工期

建设工期18个月

九、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，对本项目招标核准如下：

（一）招标范围：达到国家必须招标相关规定的，应招标的工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。

（二）招标方式：公开招标，招标公告必须在重庆市公共资源交易监督网、重庆市江北区公共资源交易中心网等网站上发布，也可同时在报刊媒介上发布。

（三）招标组织形式：委托招标。

本项目采用工程总承包（EPC）模式，整合设计、采购与施工全过程。在实施阶段，区住房和城乡建设委员会、江北城建集团要严格控制投资，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计，改进施工方式，实现对工程总承包的有效管理。

请依据本可研批复，完善相关手续并委托有相应资质的咨询机构编制投资概算报我委审批。

本批文有效期为两年，若未在有效期内报我委审批投资概算，本批文将自然失效。

附件：江北区城市排水管网提升工程－红旗河沟排洪通道改造

总投资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年9月11日

附件

江北区城市排水管网提升工程－红旗河沟排洪通道改造总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 13518.48 |  |
| 1 | 一标段 | 10344.00 |  |
| 1.1 | 排水管道工程 | 7251.00 |  |
| 1.2 | 管道附属工程 | 2864.64 |  |
| 1.3 | 交通组织 | 228.36 |  |
| 2 | 二标段 | 3174.48 |  |
| 2.1 | 管道非开挖修复 | 3174.48 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 3806.94 |  |
| 1 | 前期工程费 | 1509.07 |  |
| 1.1 | 绿化补偿费 | 12.25 |  |
| 1.2 | 临时占绿费 | 267.30 |  |
| 1.3 | 永久占绿费 | 5.00 |  |
| 1.4 | 临时交通设计费 | 30.80 |  |
| 1.5 | 临时交通协勤费 | 178.20 |  |
| 1.6 | 城市道路占用 | 25.52 |  |
| 1.7 | 管网迁改费 | 990.00 |  |
| 2 | 与建设项目有关的其他费用 | 2297.87 |  |
| 2.1 | 临时设施费 | 67.59 |  |
| 2.2 | 建设工程管理费 | 219.61 |  |
| 2.3 | 建设工程监理费 | 196.15 |  |
| 2.4 | 招标代理费 | 25.85 |  |
| 2.5 | 招标投标交易服务费 | 20.28 |  |
| 2.6 | 前期工作费 | 88.10 |  |
| 2.7 | 工程勘察费 | 110.36 |  |
| 2.8 | 工程设计费 | 354.44 |  |
| 2.9 | 施工图审查费 | 22.27 |  |
| 2.10 | 工程造价咨询费 | 166.93 |  |
| 2.11 | 工程保险费 | 81.11 |  |
| 2.12 | 安全生产保障费 | 135.18 |  |
| 2.13 | 技术咨询服务费 | 250.00 |  |
| 2.14 | 摸排费用 | 130.00 |  |
| 2.15 | 变形监测费用 | 400.00 |  |
| 2.16 | 文物保护费用 | 30.00 |  |
| 三 | 预备费 | 866.27 |  |
| 1 | 基本预备费 | 866.27 |  |
| 项目总投资 |  | 18191.69 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年9月12日印发