江发改投〔2025〕287号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于重庆丰源化学制品有限公司原址地块污染土壤及地下水修复项目可行性研究报告的批复

重庆港城工业园区管理委员会：

《关于申请审批重庆丰源化学制品有限公司原址地块污染土壤及地下水修复项目可行性研究报告的请示》（渝港文〔2025〕18号）和《重庆丰源化学制品有限公司原址地块污染土壤及地下水修复项目可行性研究报告》等资料已收悉。经委托重庆设计集团有限公司评估，现将该项目可行性研究报告有关事宜批复如下：

一、项目名称

重庆丰源化学制品有限公司原址地块污染土壤及地下水修复项目

二、项目代码

2502-500105-04-01-117048

三、项目法人

重庆港城工业园区管理委员会

四、项目建设管理代理机构

重庆江北新城发展建设有限公司

五、项目建设地点

江北新城片区

六、建设规模及主要内容

本项目对重庆丰源化学制品有限公司原址地块污染土壤及地下水进行治理修复，项目占地面积为4619m²，污染土壤治理修复面积为3406.1m²，修复的污染土壤方量为23205.61m³，地下水修复面积为4619m²，修复的地下水方量为434.2m³。项目主要建设内容包括污染土处理工程、污染地下水修复工程、施工过程中产生废水处理处置工程、基坑边坡支护工程等。

七、总投资及资金来源

项目总投资为3311.72万元，其中建安工程费用2719.04万元，工程建设其他费用434.98万元，预备费157.70万元。

建设资金来源为中央生态环境资金及区级财政资金。

八、建设工期

建设工期12个月

九、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，对本项目招标核准如下：

（一）招标范围：达到国家必须招标相关规定的，应招标的工程勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购。

（二）招标方式：公开招标，招标公告必须在重庆市公共资源交易监督网、重庆市江北区公共资源交易中心网等网站上发布，也可同时在报刊媒介上发布。

（三）招标组织形式：委托招标。

请依据本可研批复，完善相关手续并委托有相应资质的咨询机构编制投资概算报我委审批。

本批文有效期为两年，若未在有效期内报我委审批投资概算，本批文将自然失效。

附件：重庆丰源化学制品有限公司原址地块污染土壤及地下水

修复项目总投资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年9月16日

附件

重庆丰源化学制品有限公司原址地块污染土壤及地下水修复项目总投资估算表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 2719.04 |  |
| 1 | 地块污染土壤修复 | 1995.19 |  |
| 2 | 地块污染地下水修复 | 101.04 |  |
| 3 | 基坑边坡支护 | 608.64 |  |
| 4 | 文明、智慧工地费用 | 14.17 |  |
| 二 | 工程建设其他费 | 434.98 |  |
| 1 | 前期工程费用 | 5.00 |  |
| 1.1 | 管网迁改费 | 5.00 |  |
| 2 | 与项目建设有关的其他费用 | 338.98 |  |
| 2.1 | 场地准备及临时设施费 | 13.60 |  |
| 2.2 | 项目建设管理管理费 | 46.94 |  |
| 2.3 | 建设工程监理费 | 57.09 |  |
| 2.4 | 招标代理服务费 | 11.31 |  |
| 2.5 | 招标交易服务费 | 4.08 |  |
| 2.6 | 可研报告编制费 | 4.52 |  |
| 2.7 | 环境影响评价费 | 5.91 |  |
| 2.8 | 工程勘察费 | 21.75 |  |
| 2.9 | 勘察成果审查费 | 2.61 |  |
| 2.10 | 工程设计费 | 38.90 |  |
| 2.11 | 施工图审查费 | 5.27 |  |
| 2.12 | 工程造价咨询费 | 46.02 |  |
| 2.12.1 | 工程量清单组价编制及审核 | 14.25 |  |
| 2.12.2 | 工程结算审核 | 8.41 |  |
| 2.12.3 | 工程量清单施工阶段工程造价全过程控制 | 23.35 |  |
| 2.13 | 财务决算 | 5.13 |  |
| 2.14 | 工程保险费 | 8.16 |  |
| 2.15 | 安全生产保障费 | 27.19 |  |
| 2.16 | 水土保持补偿费 | 0.92 |  |
| 2.17 | 水土保持方案编制费 | 6.00 |  |
| 2.18 | 水土保持监测费 | 5.00 |  |
| 2.19 | 水土保持验收费 | 5.00 |  |
| 2.20 | 工程质量检测费 | 13.60 |  |
| 2.21 | 工程测绘费 | 8.00 |  |
| 2.22 | 高边坡评估及论证费 | 2.00 |  |
| 3 | 其他费用 | 91.00 |  |
| 3.1 | 勘察外业见证费 | 2.00 |  |
| 3.2 | 修复效果评估费 | 70.00 |  |
| 3.3 | 前期环境监测费用 | 4.00 |  |
| 3.4 | 边坡监测费 | 15.00 |  |
| 三 | 预备费 | 157.70 |  |
| 项目总投资 |  | 3311.72 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年9月16日印发