江发改社〔2022〕248号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于产业园江北嘴特区建设项目立项的批复

重庆市江北区人力资源和社会保障局：

你单位《关于办理产业园江北嘴特区建设项目立项的函》（江人社函〔2022〕96号）收悉。根据十三届区委第4次常委会会议纪要文件精神，现将该项目立项的有关事宜批复如下：

一、项目名称

产业园江北嘴特区建设项目

二、项目代码

2206-500105-04-01-285415

三、项目法人

重庆市江北区人力资源和社会保障局

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市建设发展集团有限公司

五、项目建设地址

江北嘴中央商务区CBD金融城3号T1号楼

六、主要建设内容及规模

本项目改造总面积约1511.11㎡，主要建设内容包括拆除工程、室内装饰工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、智能化工程等。

七、总投资及资金来源

总投资300万元。资金来源为区财政资金。

八、建设工期

45天

请接文后，按基本建设程序的规定，抓紧完善相关建设手续并编制项目可行性研究报告报我委审批。

本批文有效期为壹年，若未在该期限内完善相关手续并将项目可行性研究报告报我委审批，本批文将自然失效。

重庆市江北区发展和改革委员会

2022年6月20日

重庆市江北区发展和改革委员会办公室          2022年6月20日印发