江发改社〔2023〕189号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于重庆市江北区教育系统重点建设项目

（一期）立项的批复

区教委：

《关于江北区教育系统重点建设项目（一期）立项申请的函》（江北教函〔2023〕56号）收悉。根据地方政府专项债券相关要求，现将该项目可行性研究报告的有关事宜批复如下：

一、项目名称

江北区教育系统重点建设项目（一期）

二、项目代码

2306-500105-04-01-883120

三、项目法人

重庆市江北区教育委员会

四、项目建设地址

重庆市江北区辖区内

五、项目建设规模及主要内容

该项目由7个子项目组成，分别是：（1）重庆市第十八中学铁区新建学生宿舍C区工程，总建筑面积12141.24平方米，245间寝室；（2）江北区溉澜溪实验学校新建工程，总建筑面积30179.45平方米；（3）重庆市江北区华新鹿鸣实验学校新建工程，总建筑面积29692.81平方米；（4）两江国际实验学校建设工程，总建筑面积52085.36平方米；（5）鲁能巴蜀中学综合楼（高中部）建设工程，总建筑面积22975.13平方米；（6）重庆市江北区培新小学校改扩建工程，总建筑面积24973.40平方米；（7）重庆市望江中学校改扩建工程，总建筑面积约40000平方米。

六、总投资及资金来源

项目总投资为224962.55万元。

项目资金来源由区财政统筹安排。

七、建设工期

36个月。

请接文后，抓紧完善工程建设有关手续。本批文有效期为壹年。

该项目涉及的具体子项请严格按照基本建设程序履行项目可行性研究报告审批、初步设计概算审批手续。

重庆市江北区发展和改革委员会

2023年6月28日

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2023年6月28日印发