江发改投〔2025〕93号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于友谊新村老旧小区改造提升项目立项的批复

重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处：

《关于友谊新村老旧小区改造提升项目申请立项的函》（郭街办〔2025〕28号）及项目建议书等资料收悉。经十九届区政府第108次常务会议审议通过，现就该项目立项的有关事宜批复如下：

一、项目名称

友谊新村老旧小区改造提升项目

二、项目代码

2504-500105-04-01-659484

三、项目法人

重庆市江北区人民政府郭家沱街道办事处

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市开发产业集团有限公司

五、项目建设地址

江北区郭家沱街道友谊新村

六、建设规模及主要内容

本项目对友谊新村共9栋房屋（13个单元），涉及居民211户进行综合改造提升。项目主要建设内容包括屋面改造、楼梯间改造、院坝改造、新增垃圾分类投放点等，改造范围总建筑面积约1.15万㎡。

七、建设工期

8个月

八、总投资及资金来源

项目总投资约523万元。资金来源为中央补助资金及区级财政资金。

请接文后，按基本建设程序的规定，开展前期工作，办理相关建设手续并编制项目可行性研究报告报我委审批。

本批文有效期为壹年，若未在该期限内完善相关手续并将项目可行性研究报告报我委审批，本批文将自然失效。

重庆市江北区发展和改革委员会

2025年5月6日

重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2025年5月6日印发