江发改投〔2024〕66号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于宏帆东路道路工程核准的批复
重庆市农业投资集团有限公司：

《关于宏帆东路道路工程项目申请核准的函》（渝农投函〔2024〕10号）和《宏帆东路道路工程企业投资核准报告》等材料收悉。依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，结合北京中金万瑞工程咨询有限公司评估意见，同意建设宏帆东路道路工程，现就该工程核准事项批复如下：

一、项目名称

宏帆东路道路工程

二、项目代码

2017-500105-48-02-000624

三、项目法人

重庆市农业投资集团有限公司

四、项目建设地址

江北区凤凰湾

五、建设规模及主要内容

项目包含宏帆东路、南石路2条道路，其中：宏帆东路前段（K0+000～K0+640）为新建道路，按规划进行设计，长640m，道路等级为城市次干路，设计速度为30km/h，双向四车道，标准路幅宽度22m。宏帆东路后段（K0+640～K0+740）为接顺道路，长100m，双向两车道，标准路幅宽度8.5m。南石路为接顺道路，长140m，双向两车道，标准路幅宽度8.5m。项目主要建设内容包括道路工程、结构工程、排水工程、照明工程、交通工程等。

六、总投资估算及资金来源

项目总投资为10148.30万元，其中建安工程费为7179.28万元，工程建设其他费用为2567.68万元，预备费为401.34万元。

建设资金为企业自筹资金。 

七、项目建设工期

建设工期12个月

八、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，对本项目招标核准如下：

（一）招标范围：达到国家必须招标相关规定的，应招标的工程施工、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购。

（二）招标方式：公开招标，招标公告必须在重庆市公共资源交易监督网、重庆市江北区公共资源交易中心网等网站上发布，也可同时在报刊媒介上发布。

（三）招标组织形式：委托具有资质的招标代理机构组织实施本项目招标工作。

九、按照相关法律、行政法规的规定，核准项目应附前置条件的相关文件是《建设项目用地预审与选址意见书》(用字第市政500105202400004号)。

十、如需对本项目核准文件所规定的建设地点、建设规模、主要建设内容等进行调整，请按照《重庆市企业投资项目核准和备案管理办法》的有关规定，及时提出变更申请，我委将根据项目具体情况，作出是否同意变更的书面决定。

十一、请在项目开工建设前，依据相关法律、行政法规规定办理规划许可、土地使用、资源利用、安全生产、环评等相关报建手续。

十二、项目予以核准决定或者同意变更决定之日起两年未开工建设，需要延期开工建设的，请你司在两年期限届满的30个工作日前，向我委申请延期开工建设。开工建设只能延期一次，期限最长不得超过壹年。国家对项目延期开工建设另有规定的，依照其规定。在两年期限内未开工建设也未按照规定向项目核准机关申请延期的，项目核准文件或同意项目变更决定自动失效。

附件：宏帆东路道路工程企业投资核准报告评估报告
重庆市江北区发展和改革委员会 
2024年4月11日
重庆市江北区发展和改革委员会办公室         2024年4月11日印发

— 4 —
— 1 — 

