五宝镇乡镇健身广场建设项目

竞争性比选文件

招标人： 重庆市江北区五宝镇人民政府

（盖单位章）

2024年11月

# 第一篇 比选公告

一、比选条件

1.1本比选项目五宝镇乡镇健身广场建设项目已由五宝镇党委会批准实施，建设资金来源：市级专项配套资金，项目出资比例为100%，招标人为 重庆市江北区五宝镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目工程进行竞争性比选。

二、项目概况与发包范围

2.1、工程名称：  五宝镇乡镇健身广场建设项目 。

2.2、工程地点：  五宝镇干坝村  。

2.3、工程规模：本工程为球场改造工程，总面积约为1400平方米（塑胶场地），涉及内容：篮球场重新铺设地面，移装原篮球架位置，增设三条100米环形跑道，排水沟维持现状，增设四座高杆灯（8米），增设A、B、C三座看台，拆除原活动场所围栏铁网等。

2.4、发包范围： 五宝镇乡镇健身广场建设项目施工图示范围内所有内容，具体详见发包人提供的施工图、方案图及工程量清单等资料（当施工图与工程量清单不一致时，以工程量清单为准）。

2.5、建设工期：40日历天。

2.6、 本次比选项目最高限价： 365337.31 元。

三、投标人资格

3.1、本次比选要求投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

3.2、不接受联合体投标。

四、比选文件的获取

4.1、凡有意参加投标者，请于 2024 年 11 月 28 日（北京时间，下同）起在重庆市江北区政府门户网站之部门街镇—五宝镇人民政府网（http://www.cqjb.gov.cn/jz/wbzzf_71950/）下载招标文件、工程量清单、图纸、澄清、修改、补充通知、最高限价通知等全部内容。不管下载与否都视为潜在投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。

五、质疑及回复、补遗

5.1、投标人以书面形式向招标人提出质疑，质疑回复或补遗招标人在开标前以书面形式回复。

六、开标时间及地点

6.1、递交投标文件开始时间：2024 年  12月 2 日  14 时 30 分。

6.2、递交投标文件结束时间：2024 年  12月 2 日 15时 00 分。

6.3、开标地点：重庆市江北区五宝镇人民政府二楼会议室。

七、发布媒介

本次招标信息在“五宝镇人民政府网（http://www.cqjb.gov.cn/jz/wbzzf_71950/）”发布。

八、联系方式

发包人： 重庆市江北区五宝镇人民政府

地址：重庆市江北区五宝镇新街3号

联系人： 张老师

电话： 023-67586950

- 2024年 12 月 28 日

- 第二篇 比选须知

一、投标人的资格条件、能力和信誉

（一）营业执照

须具备独立企业法人资格，具有有效的营业执照。

注：须提供有效的营业执照副本复印件，并加盖投标人单位公章。

- 资质条件

1、本次比选要求投标人具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

注：须提供有效的资质证书复印件，并加盖投标人单位公章。

2、不接受联合体投标。

（三）安全生产许可

取得建设行政主管部门颁发的有效安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的安全生产考核合格证书。

注：须提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件，并加盖投标人单位公章。

（四）其他要求

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好，不亏损。

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（4）参加投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

备注：

以上所有复印件资料的原件须带至现场备查（带有二维码的证件、身份证、承诺书、网上截图除外），若投标人不能提供相关证明和证件的原件，将判定为审查不合格。以上所有复印件资料需加盖投标人公章。

- 投标报价

1、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价。工程量清单应采用综合单价计价。

2、投标人应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求填写相应清单表格。投标人应按本须知、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和“工程量清单”的要求填写相应清单表格。投标人的投标报价应是本比选文件中所述的本工程合同段招标范围内的全部工程的投标报价，并以投标人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。

3、投标人应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。投标人没有填入单价或总价的工程子目，招标人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。否则交由评标委员会作否决投标处理。

4、投标函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致,且工程量清单总报价与依据单价、工程数量、分部分项工程合价计算出的结果应一致，否则由评标委员会作否决投标处理。

5、增值税计税方法由招标人依据国家税法规定选择：

■一般计税法

□简易计税法

6、报价范围：含按国家相关规范及设计要求完成施工图范围内的所有工作内容、发布的工程量清单、设计交底、招标文件、招标文件补遗、答疑、澄清中补充的全部工程内容及其它保证施工顺利进行的各种协调工作等；经业主按相关程序核定审批通过的设计变更等工程内容。

7 、报价原则：

7.1投标人应根据招标文件及其补充通知、答疑纪要，施工现场情况、工程特点，与招标文件实质性要求相匹配的施工技术方案，企业定额，国家及地方有关现行的政策、标准及规范等，结合自身实力、市场行情自主合理报价。投标报价应包括按照招标文件要求完成招标范围内工程内容的所有费用，即包含但不限于施工过程产生的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用、交通组织、人工机械降效、措施费（材料检验试验费除外）、二次或多次转运费、工程施工配合费、二次污染防护措施费用及其他相关措施费用、安全文明施工费、规费、税金以及有关部门办理相关许可手续费、政策性文件相关规定费用、保险费、室内装修工程施工方案及合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险等所有费用。招标人除此以外不支付其它费用。投标人的投标报价视为是一个有经验的承包商，在对工程充分了解及对风险充分估计后所作的完备报价，中标后，综合单价不调整。

7.2投标人应先到工地现场实地踏勘以充分了解工地位置、地质情况、进出场道路、施工干扰（包括但不限于因交叉施工、与参与本项目建设的其他相关单位之间的相互配合因素导致多次调整、周转、进场等因素）、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，同时因现场场地狭窄无法提供办公区及生活区、生产区场地等，综合考虑上述因素，相应费用包含在投标报价中。任何因忽视上述情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

7.3招标文件第二篇比选须知第二条中投标报价中约定由投标人承担的费用，投标时投标人必须考虑此费用，综合考虑在投标总价中，中标后招标人不再另行支付。

7.4投标报价中，组织措施费、企业管理费、安全文明施工费、建设工程竣工档案编制费等均按《重庆市建设工程费用定额》 CQFYDE-2018的规定执行。

7.5规费和税金为不可竞争费，按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、渝建〔2018〕195号和《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）规定填报，且不得浮动，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件作否决投标处理。评标过程中评标委员会未发现的，结算时若投标人填报费率高于标准费率，按标准费率结算;若投标人填报费率低于标准费率,按投标人填报费率结算。投标人应无条件接受。如不接受，招标人有权取消授标或立即终止合同。

7.6招标文件及相关补遗文件规定了暂列金额，材料设备暂估价、专业工程暂估价、安全文明施工费的，投标人必须按招标人给定的价格进行报价，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件作否决投标处理。

7.7分部分项工程量清单项、量、价：

（1）投标人只有严格按招标人提供的《工程量清单》和本招标文件中提供的已标价工程量清单表格格式内所有项目进行报价，不得出现漏项或增项，否则视为对招标文件不作实质性响应，其投标文件按否决投标处理。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在分部分项工程量清单其他子目的单价和合价中，中标后必须完成该子项工作内容，招标人不对该子项进行结算与支付。施工过程中，因招标人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，招标人将按投标报价时计价原则计算出该项的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。

（2）本工程量清单中“项目特征及主要工程内容”描述不作为投标报价的唯一依据，投标人应根据分部分项工程量清单计价表中“项目特征和主要工程内容”的描述结合招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求、施工设计图纸和对现场的勘察情况等一起阅读和理解并确定报价。

7.8材料采购及报价

（1）本工程所需材料、设备由中标人自行采购同等档次品牌，所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等，中标人采购材料、设备前应向招标人提交材料、设备采购计划表，经招标人和监理签字确认后方可实施。因本工程涉及大面积塑胶，所需塑胶材料限定使用广州高捷、广州爱上、广州长河等品牌或高于此标准品牌。

（2）不允许使用缺陷材料，因使用缺陷材料引起的返工、报废、工期延误等损失，由投标人自行承担。

（3）本工程所涉材料价格均按照不含税价格执行，中标后，材料价格不调整。 所采购的材料、必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件的要求，并提供相应合格证明资料、质保书等，不得使用不达标或国家明令淘汰的产品。

①依据施工图和技术文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行规范及标准规定的要求，且为绿色环保材料。

②应满足设计施工图和国家现行相关施工验收规范要求。承包人须按设计及相关规范标准为依据，采购与本工程相适应的材料设备（施工时此部分材料设备须招标人考察认可或认质后方可采购）。

7.9人工费及主材价格

材料信息价（钢材、钢筋除外）参照重庆市建设工程造价管理总站主办的《重庆工程造价信息》2024年第5期公布的主城区材料信息价结合当地市场价格执行（不含税价）；钢材、钢筋按照2024年第5期的《重庆工程造价信息》重庆市钢筋信息价表公布的价格执行（不含税价）；人工价格参照2024年第一季度《重庆工程造价信息》公布的人工信息价执行。

8、本工程红线内施工通道建设、维护及项目施工开口、后期现场恢复等所产生的费用由投标人承担，纳入投标综合报价中，结算时不单独支付该部分费用。

9、最高限价：

本工程招标将设置投标总报价最高限价，投标总报价最高限价为￥365337.31元（大写：叁拾陆万伍仟叁佰叁拾柒元叁角壹分），其中安全文明施工费为8599.36元。投标人的投标总报价不得超过投标总报价最高限价，主要清单分部分项综合单价不得超过单项限价，否则由评标委员会作否决投标处理。安全文明施工费暂按8599.36元列入，投标人不得调整金额，否则作废标处理。

- 工程结算

结算原则

1、本合同采用固定单价合同，综合单价不因工程量的增减或施工方式的变化而调整。除非合同另有约定，本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用等除税金、安全文明施工费、措施费、规费外的所有费用以及合同文件中明示或暗示的应由中标人承担的所有责任、义务、一般风险及相应的费用。

2、各分部分项工程量清单结算价：

分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量。

（1）子项工程量：工程量计算以施工图及变更、有效签证资料作为计算依据，按《建设工程工程量清计价规范》（GB50500-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量。

（2）分部分项工程量清单中子项综合单价：以中标清单的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。

3、当发生设计变更或新增项，设计变更、施工过程中出现新增项目（含发包范围以外的项目）由承包人在该变更、新增项目启动前14天内向监理单位、发包人提出，经发包人、监理单位、设计单位审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

（1）中标清单中的已标价工程量清单中有相同清单项目，按照相同项目单价计算（如各单位工程中，存在多个不同的综合单价，以报价低的综合单价计算）。

（2）中标清单中的已标价工程量清单中没有相同清单项目，按照限价编制原则执行组价，组价后，按中标价（扣除暂定金额）与招标最高限价（扣除暂定金额）的下浮比例同比例下浮后的单价为该子项的暂定综合单价。暂定综合单价经有关部门按上述原则审核后，以核定的价格为该子项的综合单价。

4、措施费

（1）施工组织措施项目费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按中标清单的施工组织措施项目费（安全文明施工费除外）的报价作为结算价。

（2）施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按中标清单的施工技术措施项目费的价格作为结算价；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以中标清单的综合单价乘以按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

5、安全文明施工费：按渝建发[2014]25号文及《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2018]195号文、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建(2019）143号文及相关配套文件的规定标准进行结算，若安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

6、规费：按相关规定计取。

7、税金：按《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2018]195号文、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建(2019）143号文及相关配套文件规定费率结算。

8、合同约定费用：发包人要求承包人完成合同以外施工范围内或施工范围外但与本施工项目有密切关系的零星项目，承包人应接受发包人施工要求，并在施工前14天内就用工数量、机械台班数量向招标人提出施工签证，发包人在7天内予以签证后施工。如发包人未签证，承包人自行施工后发生争议，由承包人负责。

10、项目最终结算价以审计结果为准，最终结算审减率在5%以内（不含5%），由发包人支付审计费用（含审减效益费）；若审减率在5%以上（含5%）时，所有审计费用（含审减效益费）由承包人承担。

备注：其审减效益费参照《渝价 2013年428号文》结算执行。

四、投标文件的份数及装订

1、投标文件的份数：

1.1投标函部分:一式两份(正本一份，副本一份)； 资格审查部分:一式两份(正本一份，副本一份)； 商务部分：一式两份（正本一份，副本一份）； 技术部分：一式两份（不分正、副本）。

1.2电子文件:光盘1个，包含所有投标文件的电子文档一份，预算为完整版(excel版和软件组价版)，

五、质量要求

达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

六、投标有效期

90日历天（从递交竞选文件截止日起计算）。

七、工程进度款支付方式

在签订施工合同后，发包人支付合同金额的30%作为预付款，工程竣工验收合格并经发包人认可同意后，支付至合同金额的80%，经相关审计单位审计后，支付至审定金额的97%，余3%作质量保修金。在保修期满后经发包人检查确认质保期无质量问题后的一个月内付清（不计利息）。每次付款前承包人应当向发包人开具对应金额的发票，否则发包人有权拒绝支付相应款项。

根据政府对国有投资项目须实行计划审计的要求，江北区财政局对已办完工程结算审计的项目实行复查审计，若本项目复审后的结算金额低于原终审金额，承包人须无条件退还已支付的多余部分工程款，否则发包人取消承包人的再次投标资格，并报主管部门备案。

八、履约保证金的缴纳及退还

承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：

1.担保形式：现金。

2.履约担保金额： 三万元整 。

3.递交时间：承包人应在取得中标通知书后3个日历天内向发包人缴纳，未按时缴纳的，视为无故放弃承包中标资格，并报相关部门联合惩处。

4.退还方式：待本工程竣工验收合格后一次性退还（不计利息）。

九、签订合同

发包人和中标人应当自中标通知书发出之日起 3 个工作日内，根据比选文件和中标人的投标文件的约定订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中标资格，给发包人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

十、其他

中标人在公示期结束后 1个工作日内领取中标通知书，如中标人未在规定时间内领取中标通知书，发包人有权取消其中标资格。

# 第三篇 评选办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分 标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以 投标报价低的优先；投标报价相等的，由招标人授权的评标委员会投票确定。 |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位法人章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在招标文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 投标文件的签署 | 投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字（或盖章）齐全。 |
|  |  | 委托代理人 | 投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书 |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 符合第二篇“比选须知”规定。 |
|  |  | 安全生产条件 | 符合第二篇“比选须知”规定。 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二篇“比选须知”规定。 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二篇“比选须知”规定。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标总报价 | - 投标人的投标总报价不得超过其最高限价，否则由评标委员会作否决投 标处理。主要清单分部分项综合单价不得超过单项限价。 - 投标报价不得低于成本：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标 报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面 说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明 材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投 标处理。 |
|  |  | 暂定金额（暂列金） | 安全文明施工费用等其他暂定金额（暂列金）必须按照比选文件给定的金额 填报 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二篇“比选须知”规定。 |
|  |  | 工 期 | 符合第二篇“比选须知”规定。 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二篇“比选须知”规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二篇“比选须知”规定。 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有招标人不能接受的 条件。 |
|  |  | 已标价工程 量清单 | 投标人满足以下内容： 1.符合“工程量清单”给出的范围及数量。 2.招标文件中规定工程量清单不允许修改的内容不得修改。 |
|  |  | 实质性要求 | 涉嫌串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为的。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 1.技术方案 30分； 2.投标总报价 70分。 |
| 2.2.4 | 技术 方案 评分 标准 | 项目分析 | 4分 根据投标人对本项目的项目背景、项目概况、项目总体目标、项目重难点分析、项目实施原则等进行综合评分。（项目分析全面、详细得4分、项目分析较全面、完善得2-4分、项目分析能初步满足要求的1-2分，不提供得0分） |
|  |  | 设备设施建设、安装、维护方案 | 6分 根据投标人提供的设备设施建设、安装、维护方案，对方案的合理可行性进行综合评分。（方案针对性强且内容详细，得6分；方案较为完善，能满足用户需求的，得3-6分；方案一般，尚能满足用户需求的，得1-3分；不提供得0分。） |
|  |  | 突发问题的处理方案 | 5分 根据投标人提供的技术文件中其他突发问题或纠纷的响应时间及处理方案进行综合评分。（方案针对性强且内容详细，得5分；方案较为完善，能满足用户需求的，得3-4分；方案一般，尚能满足用户需求的，得1-3分；不提供得0分。） |
|  |  | 管理制度、机构设置、人员配置 | 4分 拟投入本项目的管理制度、机构设置及人员配置(包括内部管理架构、制度等内容)：从各项制度的全面性、架构布局科学合理性、可执行力等方面进行综合评分。（制度、配置针对性强且内容详细，得4分；制度、配置较为完善，能满足用户需求的，得2-3分；制度一般，尚能满足用户需求的，得1-2分；不提供得0分。） |
|  |  | 工程进度计划与措施 | 6分 工期安排合理可行，在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强 度、提高工效等方面所起的作用如何。（计划措施对性强且内容详细，得6分；计划措施较为完善，能满足用户需求的，得3-5分；计划措施一般，尚能满足用户需求的，得1-3分；不提供得0分。） |
|  |  | 资源配备计划与先进性 | 5分 针对本项目特点，提供给建设方的合理化建议，有利于保障工程质量、 进度、安全方面的先进技术和措施。（建议针对性强且内容详细，得5分；建议较为完善，能满足用户需求的，得2-4分；方案一般，尚能满足用户需求的，得1-2分；不提供得0分。） |
| 3 | 评标程序 |  | 1.按本章评标办法第3.1款进行初步评审。 2.按本章评标办法前附表2.2.4及3.2.1（1）项的规定对技术方案进 行评审。 - 对初步评审合格的投标人按照本章2.2.2项计算方法计算评标基准 价，并按本附表3.2.1（2）规定的评分方法对投标报价进行评分。 - 对技术方案、投标报价得分进行汇总，确定得分由高至低前三名 投标人为中标候选人。 - 因评标委员会作否决投标处理导致有效投标人不足三个的，评标委 员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场 竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候 选人。 |
| 3.2.1 （1） | 技术方案 得分 （A） | 项目分析（4分） | 评标委员会按2.2.4项各评审因素设定的分值评分。 招标文件中设有技术方案评审的，评标委员会全体成员对技术方案进 行评审，投标人技术方案得分应为所有评委打分算术平均值为该投标人技术 方案得分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
|  |  | 设备设施建设、安装、维护方案（6分） |  |
|  |  | 突发问题的处理方案 （5分） |  |
|  |  | 管理制度、机构设置、人员配置（4分） |  |
|  |  | 工程进度计划与措施 （6分） |  |
|  |  | 资源配备计划与先进性 （5分） |  |
| 3.2.1 （2） | 投标报价得分 （B） | 投标总报价 | 所有通过初步评审合格的投标人的投标总报价，最低投标总报价得本附表第2.2.1项规定分值的满分70分，最高投标总报价得65分，其他投标总报价按插入法计算得分，其他投标总报价得分统一按照下列公式计算：投标总报价得分=70-（70-65）×（投标总报价-最低投标总报价）/（最高投标总报价-最低投标总报价） 投标总报价得分的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 3.2.3 |  | 投标人得分 | 投标人得分=A+B |

第四篇 合同条款及格式

## 通用合同条款

通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》(2007版)第一卷第四章第一节“通用合同条款”。

## 第二节 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：

发包人派驻的工程师为：      ；职务：      ；联系电话：          ；

1.1.2.3  承包人：

承包人派驻的工程师为：      ；职务：      ；联系电话：          ；

1.1.2.6  监理人：

监理人派驻的工程师为：      ；职务：      ；联系电话：          ；

1.1.3  工程和设备

1.1.3.2  永久工程：设计施工图所包含的所有工程内容，最终以实际完成且经批准的竣工图内容为准。

1.1.3.3  临时工程：为完成前款工程所修建的各类临时性工程 。

1.1.3.4  单位工程：详见施工设计图及工程量清单（施工设计图和工程量清单不一致时以工程量清单为准）。

1.1.4.5 缺陷责任期：2年。

1.4  合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序：合同协议书、专用合同条款、中标通知书、投标函及附录、比选文件、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单、其他合同文件。

1.5  合同生效的条件

合同生效的条件：双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章，且承包人提供的履约担保金到达发包人指定帐户后。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.1  发包人提供图纸的期限、数量：合同签定后7天内，提供2套施工图纸。

1.6.2  承包人提供的文件范围：施工组织设计、专项施工方案、安全应急方案、材料采购计划报表、现场会议纪要、技术资料（包括工程所需图集）、结算以及合格的工程竣工资料（含竣工图）、工程施工日志、项目管理规划、项目单位内部管理文件。

承包人提供文件的期限、数量：根据相关规定、现场实际情况、监理工程师及发包人的要求确定。

1.8 转让

不允许转让合同权利和合同义务

2.  发包人义务

2.3  提供施工场地

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：确保工程开工。

（2）施工所需的水、电由建设方提供一处水、电接口，满足工程需要；施工场地内的管、线由承建方自行完善，电讯线路由承建方自理。

（3）已提供工程相关资料，承包方应结合现场情况对其准确性进行复核，并对复核结果负责。

（4）水准点与座标控制点交验要求：开工前办理。

（5）图纸会审和设计交底时间：开工前确定。

（6）委托承包人实施协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑的保护工作，费用纳入合同价。

2.7  组织竣工验收

发包人在各单项工程验收合格后及时组织竣工验收。

3.  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1  须经发包人事先批准行使的权力：工程开工、停工、复工令的签发需经发包人同意，工期延长、材料设备认质核价、工程变更、现场签证、价款调整、工程计量与支付、索赔及与工程价款相关事宜等需经发包人核定和批准。

4.  承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.8 为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：承包人为他人提供条件的内容：1）承包人应按发包人的要求和部署积极配合、协助与本工程相关单位的工作。

4.2 履约担保

4.2.1履约担保

承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：

1.担保形式：现金。

2. 履约担保金额：三万元整。

3. 递交时间：承包人应在取得中标通知书后 3 个日历天内向发包人缴纳，未按时缴纳的，视为无故放弃承包中标资格。

4.退还方式：待本工程竣工验收合格后一次性退还（不计利息）。

4.3分包

4.3.2 分包的内容

当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：本工程不允许分包、不得转包，否则发包人有权取消承包人承包资格。

5.  材料和工程设备

5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 承包人负责采购、运输和保管的材料：1）本工程所需的材料、设备均由承包人按照发包人要求，并报发包人同意方可采购；2）承包人采购的材料设备必须符合国家现行规范标准、设计要求及比选文件的相关规定，承包人对所有材料提供相应的合格证明资料，并按规定抽检，若材料认质不合格，由此产生的相关费用及赔偿责任概由承包人自行承担，并且工期不因此作任何调整；3）发包人与监理工程师一道负责对进场材料的质量、数量、规格型号及等级进行监督验收；4）发包人认为承包人所使用的材料品质存在缺陷，或者偏离图纸及规范要求（以设计和监理书面意见为准），不能适用于本工程，发包人有权要求承包人更换材料；若承包人拒绝按发包人要求更换，则该种材料改为第三方供货，同时按第三方供货总价作为该类材料费在应支付给承包人的工程款中扣除，并向承包人收取该类材料费的20%作为违约金。

6.  施工设备和临时设施

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2  发包人承担修建临时设施费用的范围： 临时设施均由承包人负责修建，费用已进入合同价。发包人不承担修建临时设施的任何费用。

9.  施工安全、治安保卫和环境保护

9.2  承包人的施工安全责任

9.2.1报监理人审批的施工安全措施计划期限： 开工前7天。

9.2.8承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任，如果造成安全事故，由承包人承担一切责任和经济损失。

9.3  治安保卫

9.3.1  现场治安管理机构或联防组织的组建： 由承包人负责。

9.3.3  施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制： 由承包人负责。

9.4  环境保护

9.4.6  承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，并履行好环境保护、文明施工责任。

11.  开工和竣工

11.1发包人发出开工令/开工通知后3日内，承包人必须进场施工，若承包人未按期进场施工，发包人有权解除合同，另行确定承包人。

11.5  承包人的工期延误

11.5.1逾期竣工违约金的计算方法： 每延后一天，承包人应向发包人支付3000元/天的逾期竣工违约金。如承包人逾期完工30天，发包人有权要求单方解除施工合同，且承包人应当在7日内退场，发包人有权安排其他施工队进场施工。发包人有权按实际完成工程量与承办人进行结算支付。

11.5.2 逾期竣工违约金的限额： 最高不超过签约合同价的30%。

11.6  工期提前

提前竣工的奖励办法： 不奖励。

13．工程质量

13.1  工程质量要求

合格

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查的期限： 承包人应至少提前1天，通知监理人进行工程隐蔽部位的检查。

15.  变更

15.1 变更的范围和内容：

变更的范围与内容：执行通用条款。

15.3  变更程序

15.3.1  变更提出

发包人提出的设计变更，由设计单位提出变更图纸，经监理人审查，并报发包人书面认可后，由承包人执行；承包人提出的工程洽商或技术核定单，经监理人审查，并报发包人、设计单位书面认可后，承包人执行。

15.3.3  变更指示

（3）施工中发生工程变更，承包人应无条件立即按照经发包人认可由监理人发出的变更指示执行。承包人如拒不执行，由此引起的工期延误或给发包人造成的所有损失，均由承包人负责。

15.3.2  变更估价

承包人提交变更报价书的期限：在工程变更确定后7日内。

发包人和监理人商定或确定变更价格的期限： 按通用合同条款。

15.4  变更的估价原则

变更估价的原则：

设计变更及调整、施工过程中出现新增项目（含招标范围以外的项目）由中标人在该变更、新增项目启动前14天内向监理单位、发包人提出，经发包人、监理单位审核同意后调整合同价款。设计变更及调整工程变更项目价款结算计价原则如下：

A:已标价工程量清单中有相同清单项目，采用该项目的单价；

B:已标价工程量清单中没有相同清单项目，则按照结算原则，由中标人计算后的单价为该子项的暂定综合单价。暂定综合单价经有关部门按变更的估价原则审核后，以核定的价格为该子项的综合单价。

发包人有权进行工程变更、调整或增减工程实施内容，承包人必须无条件接受并严格执行，如不接受，发包人有权取消授标或立即终止合同，同时发包人将没收履约保证金，对已完合格工程办理结算，并要求退场。

16.  价格调整

不予调整

17.  计量与支付

17.1  计量

17.1.2 计量方法：

（1）根据比选文件中包括的、具有合同约束力的施工图纸按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价编制指南》（2013）及相关配套文件执行。

17.1.5 总价子目的计量

总价子目的计量方法：按监理人和发包人核准的各阶段合格工程量进行计量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款额度和预付方法： 预付款为合同价的30%，签订合同后，承包人向发包人提供预付款保函以及相应金额的发票后发包人支付预付款。

17.2.2 预付款保函

预付款保函的提交时间： 签订合同后。

17.3工程进度款支付方式

17.3.3支付方式

在签订施工合同后，发包人支付合同金额的30%作为预付款，工程竣工验收合格并经发包人认可同意后，支付至合同金额的80%，经相关审计单位审计后，支付至审定金额的97%，余3%作质量保修金。在保修期满后经发包人检查确认质保期无质量问题后的一个月内付清（不计利息）。

根据政府对国有投资项目须实行计划审计的要求，江北区财政局对已办完工程结算审计的项目实行复查审计，若本项目复审后的结算金额低于原终审金额，承包人须无条件退还已支付的多余部分工程款，否则发包人取消承包人的再次投标资格，并报主管部门备案。

每次付款前承包人应当向发包人开具对应金额的发票，否则发包人有权拒绝支付相应款项。

17.4  质量保证金

17.4.1 质量保证金的金额或比例：工程审计价款的3%。

质量保证金的扣留方法：经相关审计单位审计后，支付至审定金额的97%，余下3%作为质量保修金。

17.4.3 如果发包人扣留的质量保证金不足以抵减因承包人原因产生维修费的、或不足以抵减因承包人原因给发包人造成损失的，承包人必须承担不足部分的赔偿责任。

17.5  竣工结算

工程竣工验收合格后，承包人应在60天内以书面方式向发包人提出结算报告以及完整、齐全、有效的结算资料，申请办理竣工结算。如未按时提交。发包人有权以现有资料进行结算、审计。

工程结算原则：

1、本合同采用固定单价合同，综合单价不因工程量的增减或施工方式的变化而调整。除非合同另有约定，本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润、风险费用等除税金、安全文明施工费、措施费、规费外的所有费用以及合同文件中明示或暗示的应由中标人承担的所有责任、义务、一般风险及相应的费用。

2、各分部分项工程量清单结算价：

分部分项工程量清单中子项综合单价×子项工程量。

（1）子项工程量：工程量计算以施工图及变更、有效签证资料作为计算依据，按《建设工程工程量清计价规范》（GB50500-2013）约定的计量规则计算的实际合格工程量。

（2）分部分项工程量清单中子项综合单价：以发包人公布的分部分项工程量清单中子项综合单价为结算依据。

3、当发生设计变更或新增项，设计变更、施工过程中出现新增项目（含发包范围以外的项目）由承包人在该变更、新增项目启动前14天内向监理单位、发包人提出，经发包人、监理单位、设计单位审核同意后调整合同价款。调整方法如下：

（1）已标价工程量清单中有相同清单项目，按照相同项目单价计算（如各单位工程中，存在多个不同的综合单价，以报价低的综合单价计算）。

（2）已标价工程量清单中没有相同清单项目，按照以下原则执行：按、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQSXDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）、《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）及相关配套文件的规定进行组价。

3）按上述原则组价后，按中标价（扣除暂定金额）与招标最高限价（扣除暂定金额）的下浮比例同比例下浮后的单价为该子项的暂定综合单价。暂定综合单价经有关部门按上述原则审核后，以核定的价格为该子项的综合单价。

4、措施费

（1）施工组织措施项目费：无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按中标清单的施工组织措施项目费（安全文明施工费除外）的报价作为结算价。

（2）施工技术措施项目费：技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按发包人发出的施工技术措施项目费的价格作为结算价；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以已标价综合单价乘以按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。

6、安全文明施工费：按渝建发[2014]25号文及《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2018]195号文、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建(2019）143号文及相关配套文件的规定标准进行结算，若安全文明施工综合评定结果为不合格，则不计取。

7、规费：按相关规定计取。

8、税金：按《重庆市城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建[2018]195号文、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建(2019）143号文及相关配套文件规定费率结算。

9、项目最终结算价以审计结果为准，最终结算审减率在5%以内（不含5%），由发包人支付审计费用（含审减效益费）；若审减率在5%以上（含5%）时，所有审计费用（含审减效益费）由承包人承担。

备注：其审减效益费参照《渝价 2013年428号文》结算执行。

18.  竣工验收

18.2  竣工验收申请报告

竣工资料内容：国家建设工程档案验收所需的所有资料。

竣工资料份数：竣工验收合格后承包人向发包人提交完整的竣工图和工程竣工技术档案资料一式贰套（含电子文档光盘资料）。

18.3  验收

18.3.5 实际竣工日期： 1）发包人收到竣工验收报告后组织有关单位验收，并在验收后5天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。2）工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。3）最终验收：承包人完成安装调试并试运行后，经发包人组织监理验收合格后作为最终验收。

19.  缺陷责任与保修责任

19.7  保修责任

工程质量保修范围、期限和责任： 1）本工程保修期2年，自工程竣工验收合格之日起计算，保修期内发包人不支付任何费用；2）保修期内承包人收到发包人保修通知2日内不派人保修，发包人有权委托他人进行保修服务，其费用在承包人保修金内扣除，保修后的产品同样享受保修服务；3）工程保修期满经发包人验收无质量问题后无息退还保修金。

20.  保险

20.1工程保险

投保人： 承包人 。

投保内容：按规定执行。

保险金额、保险费率和保险期限：按规定执行。

20.4 第三责任险

第三者责任险的保险费率：按规定执行。

第三者责任险的保险金额：按规定执行。

承包人提交保险凭证的期限： 工程开工前。

20.6.4  对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和（或）发包人负责补偿的范围与金额：由承包人负责承担。

24.  争议的解决

24.1  争议的解决方式

争议的解决方式：约定向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

25.补充条款

25.1应确保周边车库车辆的畅通出入、行人的正常通行、商家的正常营业和住户的正常生活，相关协调工作有承包人负责，所产生的费用均已经包含在工程价款中，发包人不另外支付费用。

25.2承包人的工程资料必须与工程进度同步，所有资料必须及时签证，发包人对以“回忆录”方式进行的技术资料签证、现场经济资料的签证一律不予认可。工程竣工验收合格后60个工作日内，承包人应提供项目竣工结算和完整的相关资料，超过规定时间未提供项目竣工结算和完整的相关资料的，按100元/天向发包人支付违约金，发包人有权在工程款中扣除相应金额作为违约金。发包人收到完整竣工结算资料后完成内部审核并按程序报送审计单位，审计单位在规定时间内完成竣工结算审计。

25.3承包人应严格遵守通用合同条款第4.8.1的约定，不能因为任何原因拖欠农民工工资，如果出现承包人拖欠农民工工资行为，发包人有权从承包人工程款中扣减直接支付给农民工，并有权对承包人处以签约合同价1‰的违约金。农民工工资发放必须由班组长签字，工程完工后1个月内对农民工工资发放情况进行公示，公示无异议后办理结算。

25.4承包人应妥善处理民工劳务费结算纠纷。如发生民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、发包人办公及政府机关、道路交通等社会公共秩序的，每出现一次，承包人向发包人支付违约金2万元。

25.5发包人项目负责人有权对承包人未按进度计划要求及出现安全文明施工、施工质量等问题处以累计5万元以下的违约金。承包人累计2次以上（含2次）未按施工进度计划和约定工期完成工程进度或因承包人原因进场施工材料、成品、半成品、品种、质量不符合设计文件及国家标准，经发包人通知3天内不更改，或施工质量低劣在接到整改通知3天内不进行整改的，发包人有权单方解除合同，对已完合格工程按本合同确定的计价原则结算，同时没收承包人全部履约保证金，停止承包人2年在发包人的投标资格，承包人无条件撤出施工场地，并承担由此给发包人造成的全部经济损失。

25.6承包人应确保其供货商及生产厂家的各种费用足额支付，否则发包人有权直接将工程款支付给承包人的供货商及生产厂家或将各类款项扣除直接支付给仲裁机构,无需事先经承包人同意，且不承担法律责任。

25.7因不可抗力因素等导致工程无法继续实施时，承包人按实际完成合格工程量办理结算。

25.8承包人未严格按照国家、地方现行规范要求的工程质量标准施工，每违反一次承担￥1000元的违约金，且承包人必须按照发包人要求的时间进行整改，违反二次以上，发包人有权解除本施工承包合同。

25.9发包人因政策原因、不可抗力等因素导致合同无法履行的发包人有权解除合同。若未进场施工的承包人在接到发包人的通知后合同自行解除；若已进场施工的承包人在接到发包人通知后3日内自行清退出场，按所完成的合格的工程量办理结算。发包人不支付其它补偿费用，且不承担其它违约责任。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                  （项目名称），已接受              （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目       施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1.  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 本合同协议书

- 专用合同条款

- 中标通知书

- 投标函及附录

- 比选文件

- 本合同通用条款

- 技术标准和要求

- 图纸

- 已标价工程量清单

- 其他合同文件

2.  上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 本工程合同价：金额（大写）：                          （小写）：￥          元

以上价格为合同价，价格包含但不限于以下费用：设备材料购置费、运输费、货物现场保管保护费、安装现场用水电费、税费、保险费、安装及调试、人员培训、后期维护保修以及实施时与相关单位的配合发生费用等交付使用前的一切费用。

4.  项目经理： 	；承包人技术负责人：         。

5.  工程质量符合    标准。

6.  承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.  承包人应按照监理人指示开工，工期为    日历天。

9.  本协议书一式陆份，合同双方各执叁份。（承包人必须有法定代表人签字或签章）。

10.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（公章）：                           承包人（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

经办人：                                    经办人：

账  户：

日期：      年    月    日

附件2：                                 工程质量保修书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括但不限于      以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 保修期为2年。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

质量保修期：本工程保修期2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方（公章）：

法定代表人：

经办人：

乙方（公章）：

法定代表人：

经办人：

日期：      年    月    日

附件：3

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人        （全称）（以下简称“甲方”）与施工单位             （全称）（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

（2）严格执行本项目合同文件，自觉按合同办事。

（3） 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为          （工程名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

经办人：                                    经办人：

日期：      年    月    日

附件4：

安全管理协议

发包人(全称) ：

承包人(全称) ：

为了确保实现         安全生产目标，进一步明确双方的安全管理责任，加强安全生产管理工作的 协调、管理力度，          (以下简称“发包人”)与         (以下简称“承包人”)依据国家安全 生产相关的法律、法规和安全方面的强制性国家标准或行业标准，双方同意签订该协议作为正式合同安 全管理方面的补充规定，并承诺本协议具有与合同相同的法律效力。具体条款如下：

一、协议有效期限

本协议中所涉及的安全管理责任自合同签订之日起开始生效，至合同工程全部完工验收且经发包人 与承包人签订移交协议生效后之日终止。

二、责任目标

(一)承包人承诺承担和履行合同和发包人所规定的安全责任，且满足要求。

(二)承包人的安全控制目标是确保本工程在实施过程中：

1．不发生人身重伤事故；

2．不发生火灾事故；

3．不发生负有同等及以上事故责任的造成人身重伤的一般交通事故；

4．不发生集体食物中毒事件(同时 5 人及以上的食物中毒)；

5．不发生流行性传染病  (无甲型传染病、其他常见传染病未形成多人同时患病)；

6．不发生重大环境污染事件(生活、工业垃圾及其他污染物造成环境污染和大面积水土流失)；

7．不发生对施工区附近生产、生活造成重大影响的事件(如造成重大设备损坏、重大财产损失、

人员伤害等)；

8．不发生治安保卫事件(构成刑事拘留及以上的事件、盗窃直接损失超过 1 万元人民币的事 件)。

(三)承包人承诺在施工中控制以下安全事故的发生：

1．人员轻伤事故。

2．负有同等及以上事故责任的人身轻伤交通事故。

3．其他安全未遂事故和异常事件。

三、安全责任

1．承包人负有安全生产的管理责任和直接责任。

2．承包人的法人或签署合同的公司总经理或受委托的代理人对合同安全负有全面的领导责任。

3．承包人项目经理对施工现场的安全工作负有全面的直接领导责任。

4．承包人保证执行“谁施工、谁负责”的施工安全原则。

5．承包人保证服从发包人对安全工作的统一协调和管理。

6．承包人保证对本工程项目安全生产条件及其管理资源自行投入，保证安全资金的专款专用。

7．承包人保证建立本工程项目的安全管理体系及安全保证体系(注：项目安全管理大纲/手册、管 理性的程序文件等)。

8．承包人保证现场的安全管理专职人员必须持有建设主管部门安全生产培训考核合格证书。

9．承包人保证为现场所有工作人员(含分包商员工及劳务人员)配备符合国家标准的有承包人和/ 或其下属分包商标志的个人基本劳动保护用品。

10．承包人保证按照国家法律规定为现场所有工作人员(含分包商员工及劳务人员)购买意外伤害 保险。

11．承包人保证施工生活营地(包括自建的和租用的营地)满足消防、安全用电、卫生防疫、防暴 雨、防雷击等方面的安全要求。

12．承包人保证对带入现场的设备、工具、材料按照国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定 部门出具的检验证书。

13．承包人保证制订施工现场的文明施工措施，保护环境、树木和植被，保持施工现场的良好秩序 和整洁的作业环境。

14．承包人负责在施工过程中与当地政府、周边群众及其他承包商保持良好的沟通和交流。承包人 遇到与周边群众发生纠纷时，应负责协调工作，确保工程能够顺利进行。

四、接口及协调

1．发包人委托监理公司对该工程实施监理，监理公司在安全管理方面代表发包人行使监督检查职 能，承包人必须给予配合和支持。

2．承包人人员、车辆的出入，带入现场的设备、机具、材料，在现场使用的或直接管理的办公、 生活、生产性设施的安全管理须满足发包人现场管理的基本要求。

3．承包人应指定专职安全管理人员与发包人委托的监理公司接口，参与安全协调和管理。安全协 调和管理的内容包括职业健康、工业安全、消防安全、卫生防疫、交通安全、环境保护、治安保卫等各 方面。

4．承包人的专职安全管理人员应具备协调安全工作的能力和授权。发包人委托的监理公司有权对

专职安全管理人员的能力和权力做出评价，对于不能胜任的专职安全管理人员，发包人委托的监理公司 有权要求承包人换人。

5．承包人指定的专职安全管理人员应与发包人委托的监理公司建立联系，在业务上接受发包人委 托的监理公司的协调和指导。

6．开工后承包人的专职安全管理人员应按照发包人委托的监理公司的规定，定期报送安全月度快 报、季报、年报和各种专项事故报告等。

7．在工程实体未全部正式移交发包人施工管理部门之前，承包人依旧对施工范围内的安全管理负责。

五、安全资质审查

承包人在项目开工前 5 个工作天内向发包人委托的监理公司提供以下安全资质供审查和存档：

1．企业安全生产许可证书复印件。

2．企业近三年的施工简历及安全施工业绩证明文件。

3．企业主要安全管理人员(包括项目经理、专职安全管理人员)经建设主管部门安全生产知识考 核合格证书。

4．特种作业人员资格证书。

5．项目安全管理机构及其人员配备(承包人必须配有专职的安全员)。

6．适用于项目的安全管理体系及保证体系文件(安全管理大纲及管理程序文件)。

六、人员基本素质

承包人提供的人员必须满足下列要求：

1．身体健康，无影响工作的精神疾病、无传染病和其他重大疾病；承包人需对其雇用的施工人员签发健康声明并保证其健康。其中体检证明材料(县级以上医院)和健康声明作为人员办理入场证件的 必备材料。

2．无刑事案件牵连。

3．无吸毒、酗酒、赌博、嫖娼等恶习及违法行为。

七、劳动保护

1．承包人负责为本单位任何用工形式的员工提供个人劳动保护用品(包括工作服、安全帽、安全 鞋等)。

2．承包人负责向特殊工种的员工提供特殊劳动保护，否则不得从事特殊工种作业。

3．发包人委托的监理公司有权检查承包人的个人劳动保护用品是否符合国家的相应标准。

4．  承包人在特殊风险场所作业而需要特殊防护用品或安全仪表时，必须在上述防护用品全部到位

后才能开工。

5．承包人应配备临时安全围栏、警示带、警告标志、防火布等集体防护用品。

八、施工机具与材料

1．承包人对带入现场的施工机械和工器具的安全负责。

2．对于承包人带入现场的特殊工器具，如起重设备、索具、机动车辆、压缩气瓶等，承包人必须 按国家法规和标准进行检测、试验，并持有法定部门出具的检验证书。

3．对于不属于法定检测的工器具，承包人也必须建立相应的管理、检测制度，这些工器具包括登 高工具、脚手架材料、电动工具、安全防护设备及用具等。

九、开工前安全条件检查

1．发包人委托的监理公司将在合同生效后，工程项目正式开工 5 个工作日前，依据合同安全条款 的要求逐项对承包人安全准备情况进行检查。不满足开工安全条件时，承包人将不得开工，由此产生的 工期和成本的影响，由承包人自行负责。

2．开工前安全条件检查的基本内容包括：安全管理体系建设、安全资金投入、危险源识别和安全 风险分析、施工机械的安全状况、安全工器具和材料、安全培训教材和教员、专职安全人员的到岗情 况、培训的有效性、人员控制、个人劳动保护用品配备等内容。

3．发包人委托的监理公司检查发现的缺陷，承包人应在规定期限内完成整改。对于重大缺陷，发 包人委托的监理公司有权要求承包人推迟开工，由此对工期产生的影响或经济损失，由承包人承担。

十、安全监督

1．承包人应配备有满足项目安全管理需要的专职安全管理人员。

2．承包人的专职安全管理人员必须持建设主管部门颁发的安全生产知识考核合格证书。

3．承包人的专职安全管理人员在业务上接受发包人委托的监理公司和发包人安全管理部门的协调 和指导。

4．承包人应建立班前安全交底制度；施工期间坚持开展安全检查和日常安全监督并形成相应的记 录。

5．承包人应在每个作业区任命兼职安全员，赋予兼职安全员相应的授权和义务，并对兼职安全员 进行定期考核。

6．承包人应接受和配合发包人专业部门及委托的监理公司的监督与安全评价。

7．发包人和委托的监理公司有权对承包人履行安全管理协议的情况进行监督，并有权对违章行为 实行停工和处罚，处罚情况将通知承包人。涉及经济处罚时将直接通知合同管理部门从合同结算中扣 除。

十一、安全培训与授权

1．承包人所有特殊工种人员必须持证上岗，发包人和发包人委托的监理公司有权对其进行抽查。 承包人要建立特殊工种定期培训和检查计划，这些工种包括但不限于：机动车驾驶员、焊工、起重工、 电工等。

2．承包人应在特殊工种之外的其他工种中，筛选出高风险工种，并对其开展针对性的专题安全培 训。

3．承包人应组织  “入场培训”和考核。发包人委托的监理公司有权监督培训、考核情况或组织抽 查考核。

4．承包人应建立安全培训和考核机制，编制培训教材和培训滚动计划。承包人应组织安全考试/考 核，建立培训考核记录，发包人委托的监理公司有权查看这些记录。

十二、职业健康与卫生防疫

1．承包人应有特殊健康检查制度，预防有禁忌症患者从事有关职业，如恐高症患者不得从事高空 作业，患有心血管疾病的人员不得从事繁重的体力劳动，特殊工种人员的体检应符合国家的规定。

2．承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道。

3．应建立卫生防疫措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、 饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制 订预防 SARS、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、 H1N1 流感等疾病的措施。

十三、文明施工与环保要求

1．承包人需制订施工现场的文明施工措施，保持良好的施工现场秩序。施工现场的物料堆放要摆 放整齐，安全标志和宣传标志要清楚醒目，废料、废物要分类收集，安全通道要畅通。

2．承包人作业时应避免建筑材料抛洒、飞扬、流淌；应尽可能降低噪音、震动。

3．承包人应根据实际需要，在施工现场布置临时卫生设施(洗手间、卫生间等)，施工作业不破 坏环境卫生，不污染现场环境。

4．承包人在施工中应充分重视对环境的保护，保护绿色植被，保护古树。施工如需伤害古树，必 须报告发包人委托的监理公司，在未得到指令前，禁止擅自伤害古树。

5．承包人应及时清理现场废物和垃圾。工业废料与生活垃圾必须分开，有害废物与普通废物必须 分开(如油品废物、电池灯管等，必须单独收集、存放)；禁止在非指定场所乱倒、乱堆垃圾。禁止违 章处理危险化学品和工业垃圾。

6．承包人在施工中应禁止向环境，排放工业污水、生活污水、废油或其他有害物质。

7．承包人在施工中应防止水土流失，应及时对裸露的地基、边坡、开挖出来的沙/土以及砂、石、

水泥等建筑材料予以保护，防止风刮扬尘，雨水冲刷，流入下水道、排洪沟。如因防护不及时而造成大 量水土流失、淤塞道路、沟道或污染环境的，承包人应承担清淤、清扫以及相应的赔偿责任。

十四、工程风险管理与事故预防

(一)基本要求

1．承包人应对施工过程进行全面、深入的危险源识别和风险分析。在施工安全组织设计中提供危 险源及重要危险源清单、作业风险分析报告，该报告应包括(但不限于)如下信息：

(1)高风险作业和工种清单：作业名称、类别和数量、主要事故风险。

(2)施工能源和机械的种类、数量和主要事故风险。

(3)施工作业条件的类型和主要事故风险。

(4)主要工艺过程(或施工活动)的类别及其相关的事故风险。

(5)主要火灾危险(可燃物、点火源)。

(6)主要自然灾害(洪水、大风、雷暴、暴雨、地质灾害等)。

(7)主要环境保护事件(有害垃圾、机械的跑冒滴漏、原材料流失、水土流失等)。

(8)其他。

2．承包人应针对识别出的危险源制定有针对性的事故预防措施并确保在施工中得到有效落实。

3．承包人应建立日常施工活动的动态作业风险分析和安全交底制度。该制度应明确规定风险分析

的方法、责任和交底的内容、时间及记录。

(二)现场作业基本安全条件

承包人应规定现场作业的基本安全条件，包括照明条件、通风条件、作业平台和通道条件、物料堆 放条件、供电供水条件、吸烟点、休息点等，并对临边现场、道路上作业现场、立体交叉作业现场、地 面坑洞和沟道、夜间作业现场等的基本安全条件做出规定。

十五、事故报告与应急救援

1．承包人应制定对于未遂事故及以上级别的安全事件和事故，定期报送安全月度快报、季报、年 报和各种专项事故报告等。

2．承包人应建立安全事故统计记录、未遂事故统计记录、违章统计记录，并根据统计情况进行分 析，并就分析结果制定相应的预防措施。

3．承包人应建立事故应急救援机制，明确事故处置的基本原则，即现场发生事故时，首先抢救生 命，向救援组织报警，并采取措施限制事故扩大。

4．承包人应建立相应的应急响应组织，以便能迅速处理突发意外。

5．承包人应建立专项应急响应预案，包括重大人身伤亡事故的救护预案、火灾响应预案、“四

防”预案(防风、防冻、防雷、防暴雨)、重大疫病防护预案、环境污染防护预案、地质灾害防护预案 等。

6．承包人应对应急预案进行适当演练，保证应急预案的可操作性。

7．在工地的其他施工单位发生重大事故时，承包人应无条件立即配合、支持事故抢险。

8．承包人必须为事故处置支付各项费用，包括受伤者的抚恤、补偿等费用，并按合同要求赔偿对 发包人造成的损失。

9．由于发包人原因而造成的事故，发包人应负责按事故的具体损失情况给予承包人经济赔偿。

10．涉及承包人员工的伤害事故，承包人除要报告发包人委托的监理公司外，还应负责按照国家、 行业和本单位上级公司的要求，上报事故。

十六、安全业绩考核

为了落实安全管理的责任，承包人在施工过程中发生安全事故时，承包人除应按国家有关规定承担

责任和处罚外，发包人还将按照以下标准进行考核：

| 事件类型 | 违约金额 |
| --- | --- |
| 较大事故 | 签约合同价的 0.5‰ |
| 重大事故 | 签约合同价的 2‰ |
| 特别重大事故 | 签约合同价的 4‰ |

(1)较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万 元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；

(2)重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；

(3)特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤(包括急性工业中毒，下

同)，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；

(4)所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

(5)如整个施工过程未发生以上安全事故，则给予承包人建安费总额的 1‰的安全奖励。

发包人委托的监理公司负责对承包人的安全业绩进行考核。每次合同支付前，承包人提交自我安全 业绩评估报告，然后交发包人委托的监理公司评价。发包人委托的监理公司在签署评价意见后，将作为 合同支付依据之一，同时也作为是否可接受承包人再次参加发包人项目投标的依据之一。

十七、协议条款的修订

在项目实施过程中，经双方友好协商，本协议的有关条款也可做出相应的修改。

本工程安全管理协议， 由发包人、承包人双方在施工承包合同签订后 7 天内共同签署，作为施工合 同附件。

发  包  人(公章)：

法定代表人(签名)：

或其委托代理人(签名)：

承  包  人(公章)：

法定代表人(签名)：

或其委托代理人(签名)：

# 第五篇 施工图纸

详见发布的施工图纸。

# 第六篇 工程量清单及综合单价

详见发布的工程量清单及综合单价

# 第七篇 投标文件格式

目	录

- 一、投标函部分

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

二、资格审查资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）项目管理机构

（四）其他要求

（五）法定代表人承诺书

（六）其他资料

三、商务部分

四、技术部分

- 一、投标函部分

（项目名称）

投 标 文	 件

投标函部分

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 		（签字）

年 	月 	日

目	录

## （一）投标函

## （二）投标函附录

## （三）法定代表人身份证明及授权委托书

（一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了		 （项目名称）竞争性比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价，其中安全文明施工费为人民币        万元，该工程项目经理为：        ，身份证号码为：        ；委托代理人为：        ，身份证号码为：        。工期：     ， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到：	   。

2. 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	万元（¥	）。投标保证金有限期与投标有限期一致，在此期间，若我方违反招投标有关法律、法规及本招标文件的相关规定，投标保证金的受益人为招标人。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受招标文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

6.  	（其他补充说明）。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年 	月 	日

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	年 	月 	日

经营期限：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明。

法定代表人身份证复印件双面复印件

投标人： 	（盖投标人公章）

年 	月 	日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 		（投标人名称）的法定代表人， 现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

| 附法定代表人有效第二代身份证双面复印件 | 附授权代理人有效第二代身份证双面复印件 |
| --- | --- |

投标人： 	   （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人：                                 （签字）

身份证号码：

年 	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- 二、资格审查资料

（项目名称）

投 标 文 件

资格审查部分

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年 	月 	日

目	录

## （一）法定代表人身份证明及授权委托书

## （二）投标人基本情况表

## （三）项目管理机构

## （四）其他要求

## （五）法定代表人承诺书

## （六）其他资料

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	年 	月 	日经营期限：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明。

法定代表人身份证复印件双面复印件

投标人： 	（盖投标人公章）

年 	月 	日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 	（姓名）系 		（投标人名称）的法定代表人， 现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

| 附法定代表人有效第二代身份证双面复印件 | 附授权代理人有效第二代身份证双面复印件 |
| --- | --- |

投标人： 	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年 	月 	日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明

非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

（二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）项目管理机构

项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（四）其他要求

（招标人名称）：

我公司        （投标人名称）参加了贵单位        （项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好，不亏损，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

3.未被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

4.未被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单且在记分有效期内；

5.未被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；

6.未被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

投标人：                           （盖单位法人章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

年    月    日

（六）其他资料

投标人按招标文件要求应当提交的其他资料

- 三、商务部分

(项目名称)

投 标 文 件

商务部分

投标人： 	(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人： 		(签字)

年 	月 	日

已标价工程量清单

- 四、技术部分

目     录

[目录及内容由投标人自行编制]