附件1  调查评估与治理修复类项目汇总表

| 序号 | 地区 | 项目名称 | 项目内容 （污染类型） | 工程规模 | 治理措施 | 投资 | 实施年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江北区 | 西南合成制药厂（寸滩厂区）原址场地风险评估 | 有机物、石油烃 | 113333平方米 | 风险管控 | 85万 | 2018年-2020年 |
| 2 | 江北区 | 原重庆商社集团黑石子仓库环境风险评估 | 重金属、石油烃 | - | 风险管控 | 50万 | 2018年-2020年 |
| 3 | 江北区 | 大石坝组团G18-1/03地块（国奥橡塑公司、明星塑钢门窗厂、重庆江北风机厂等原址场地） | 重金属、石油烃 | 73亩 | 风险评估 | 50万 | 2018年-2020年 |
| 4 | 江北区 | 大石坝组团D13-4/02地块（市供销社原址场地） | 重金属、石油烃 | 48亩 | 风险评估 | 50万 | 2018年-2020年 |
| 5 | 江北区 | 重庆市江北区科技实验小学校新建工程宗地地块土壤修复工程 | 六价铬 | 16150.5立方米，面积12246.9平方米。 | 治理修复 | 4807.14万 | 2018年-2020年 |
| 6 | 江北区 | 重庆嘉溢华科技实业有限公司原址场地修复与治理 | 苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯、镍和总氰化物 | 7700平方米 | 治理修复 | 4000万 | 2018年-2020年 |

1-1  环境调查风险评估类项目

| 序号 | 项目 类型 | 项目 名称 | 项目 内容 | 项目 地址 | 地块 坐标 | 地块 面积 | 规划 用途 | 地块使用 功能 | 评估结果 | 拟采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境调查与风险评估类 | 西南合成制药厂（寸滩厂区）原址场地风险评估 | 有机物、石油烃 | 寸滩黑石子 | 东经106° 37ˊ23 " 北纬29° 37ˊ 38 " | 170亩 | 二类居住用地 | 工业 | 定性阶段 | 风险管控 |
| 2 | 环境调查与风险评估类 | 原重庆商社集团黑石子仓库环境风险评估 | 重金属、石油烃 | 寸滩黑石子 | 东经106° 36ˊ30" 北纬29° 37ˊ 48 " | 80亩 | 二类居住用地 | 工业 | 定性阶段 | 风险管控 |
| 3 | 环境调查与风险评估类 | 大石坝组团G18-1/03地块（国奥橡塑公司、明星塑钢门窗厂、重庆江北风机厂等原址场地） | 重金属、石油烃 | 大石坝 | 东经106° 48ˊ39" 北纬29° 58ˊ 08 " | 73亩 | 商住用地 | 工业 | 定性阶段 | 风险管控 |
| 4 | 环境调查与风险评估类 | 大石坝组团D13-4/02地块（市供销社原址场地） | 重金属、石油烃 | 大石坝 | 东经106° 48ˊ04" 北纬29° 59ˊ 05" | 48亩 | 商住用地 | 仓储 | 定性阶段 | 风险管控 |

1-2 土壤治理与修复类项目

| 序号 | 项目 类型 | 项目 名称 | 项目 地点 | 主要 内容 | 建设 规模 | 建设 年限 | 资金 来源 | 总投资 | 责任 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤治理与修复类 | 重庆嘉溢华科技实业有限公司原址场地修复与治理 | 江北区寸滩水口黑石子村重庆嘉溢华科技实业有限公司原址场地 | 根据市环保局《关于重庆嘉溢华科技实业有限公司原址场地环境风险评估意见的函》（渝环函〔2017〕814号）的结果，开展土壤治理与修复。 | 修复含苯并(a)芘、苯并(b)荧蒽、苯、镍和总氰化物的污染土壤7700m³ | 2018年 | 业主自筹 | 4000万 | 重庆市地产集团 |
| 2 | 土壤治理与修复类 | 重庆市江北区科技实验小学校新建工程宗地地块土壤修复工程 | 重庆前卫仪表厂原址场地（大石坝组团K04-3/03号地块） | 根据前期风险评估结果，开展土壤治理与修复。 | 修复六价铬污染土壤共计16150.5立方米，面积12246.9平方米。 | 2018年 | 业主自筹3807.14万 中央资金1000万 | 4807.14万元 | 重庆市江北区科技实验小学校 |

## 附件2.  江北区土壤环境重点监管企业名单

江北区土壤环境重点监管企业名单

| 序号 | 企业名称 | 场地名称（地址） | 统一社会信用代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆藏金阁物业管理有限公司（含藏金阁园区内电镀企业） | 藏金阁电镀工业园内 | 91500105051719357R |
| 2 | 重庆市环卫集团有限公司 | 黑石子垃圾填埋场 | 915001005768883672P |
| 3 | 重庆利特环保工程有限公司 | 黑石子工业废弃物加工中心 | 91500000778495040W |
| 4 | 重庆市化工研究院 | 江北区盘溪一支路玉带山小学旁 | 91500105450386369E |
| 5 | 中国航油集团重庆石油有限公司 | 唐家沱油库 | 9150011275008432X8 |
| 6 | 重庆大班石化仓储有限公司 | 大班油库 | 91500105621912715N |
| 7 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司 | 朝阳河油库 | 915000009028008323 |
| 8 | 重庆英达实业有限公司 | 柏树湾油库 | 91500105202854717C |
| 9 | 重庆恒宇华顿新能源开发有限公司 | 鲁家山油库 | 915001056992541142R |
| 10 | 重庆中石化渝辉油料有限公司 | 唐家沱油库 | 91500105768883197W |

## 附件3   规划期重点项目概算及资金来源

| 项目名称 | 建设内容和规模 | 牵头单位 | 配合单位 | 责任单位 | 投资（万元） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤污染防治基础能力建设 | 土壤污染状况调查：划定污染区域，开展全区土壤污染调查，对耕地、工业用地、城市建设用地、环境敏感地土壤环境质量状况进行详查。 | 区环保局 | 区财政局、 区农委 | / | 200 | 争取中央资金 |
|  | 土壤环境监测能力建设：购置实验室土壤重金属及农药监测设备、快检设备、应急监测设备等，组织土壤环境监测技术人员培训，提高土壤监测能力。 | 区环保局、区农委 | 区财政局、区城乡建委、区国土分局、区规划分局、区供销社 | / | 600 | 争取中央资金 |
|  | 土壤环境监察能力建设：配备土壤污染快速检测设备、调查取证执法装备。组织全区环境执法人员、农业执法人员参加土壤监察能力培训。组织林业、国土、建设、规划部门人员开展土壤监察能力培训。 | 区国土分局 | 区财政局、区环保局、区农委、区经信委、区城乡建委 | 相关街镇 | 200 | 争取中央资金 |
|  | 土壤环境数据平台建设 | 区环保局 | 区农委、区国土分局 | 相关街镇 | 300 | 争取中央资金 |
|  | 小计 |  |  |  | 1400 | / |
| 土壤污染风险管控及源头治理 | 潜在污染地块环境风险调查和重点企业土壤环境风险评估 | 区环保局 | 区经信委 | 相关企业 | 236 | 业主自筹 |
|  | 污染地块土壤污染治理与修复 | 区环保局 | 区财政局、区城乡建委 | 相关企业 | 8807.14 | 业主自筹（中央资金1000万） |
|  | 小计 |  |  |  | 9042.14 | / |
| 农用地污染治理与修复项目 | 基本农田划定 | 区国土分局 | 区农委 | 相关街镇 | 200 | 区财政 |
|  | 优先保护类项目 | 区农委 | 区农委、区国土分局 | 相关街镇 | 300 | 区财政 |
|  | 安全利用类项目 | 区农委 | 区农委、区国土分局 | 相关街镇 | 300 | 区财政 |
|  | 小计 |  |  |  | 800 | / |
| 合计 |  |  |  |  | 11142.14 | / |

## 附件4  任务分解表

重庆市江北区土壤污染治理与修复规划2018年度任务分解表

| 主要任务 | 序号 | 主 要 任 务 |  | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）夯实土壤污染防治的基础 | 1 | 加快农用地污染状况详查 | 按照国家和重庆市的相关规范和要求，配合市级相关部门，委托具有相关资质的专业机构，开展辖区土壤污染状况详查工作。全区共布设点位7个，主要分布在五宝镇。2018年底前，摸清全区农用地土壤环境状况，明确农用地优先保护区域、安全利用区域和农产品禁止生产区域的面积、污染物来源及污染类型等情况。 | 区农委 | 区环保局、区国土分局、相关街镇 |
|  | 2 | 开展污染地块风险排查及调查评估 | 根据江北区产业结构及历史沿革，开展工业企业原址场地、加油站、非正规垃圾填埋场等污染场地状况排查。2018年底前，在污染地块风险排查工作基础上，结合地块土地利用规划，进行首批疑似污染地块的环境调查与风险评估。逐步建立污染地块名录，并进行动态更新。 | 区环保局 | 区经信委、区城乡建委、区国土分局、区规划分局、区国资委、相关街镇 |
|  | 3 | 建设土壤污染等级及分类的数据库 | 在加快农用地污染状况详查和开展污染地块风险排查的基础上，配合市级相关部门，整合区环保、农业、国土等部门的相关数据资源，对农用地和污染地块划定污染等级及分类，建立辖区内的土壤环境基础数据库。2018年底前，完成农用地土壤环境质量状况详查基本数据采集, 根据农用地土壤环境状况类别划分技术指南划定农用地类别、分布及其对农产品质量的影响，并根据成果划定农用地类别、分布与面积。 | 区环保局 | 区农委、区国土分局、相关街镇 |
|  | 4 | 加强土壤污染状况的动态监测 | 分别以农用地和污染地块为对象，科学设置土壤环境质量监测基础点位、风险点位、背景点位，以18个建制村（寸滩街道1个、铁山坪街道3个、郭家沱街道2个、鱼嘴镇3个、复盛镇2个、五宝镇7个），梁沱、江北、鱼嘴水厂、五宝、江陵水厂等5个集中式饮用水水源地，黑石子垃圾处理场、重庆利特环保有限公司等重点行业企业为重点，配合市级相关单位，建立全区土壤环境质量监测网络。完成土壤环境质量国控、市控监测点位设置，根据需要增加特征污染物监测项目和频次。 | 区环保局、区农委 | 区发改委、区经信委、区国土分局、港城园区管委办、相关街镇 |
| （二）开展农用地污染土壤的合理利用与生态修复 | 1 | 开展农用地分类管理 | 按照国家技术指南要求，将全区农用地划分为优先保护类、安全利用类、严格管控类三个类别，并分别谋划合理利用、治理与修复项目。 | 区农委 | 区国土分局、相关街镇 |
|  | 2 | 保障农用地土壤环境质量 | 推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、农膜减量与回收利用等措施，对于轻污染耕地，加强休闲农业、生态农业建设，保障土壤环境质量不下降。加快测土配方施肥、耕地保护与质量提升、酸化土壤改良等保护性耕作技术的推广应用。 | 区农委 | 区供销社、区环保局、相关街镇 |
|  | 3 | 加强基本农田土壤环境保护 | 将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护制度，制定土壤环境保护方案，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降。 | 区国土分局、区农委 | - |
| （三）加强污染地块土壤污染治理与修复 | 1 | 重点监管类 | 针对已梳理出来的藏金阁等10个重点监管企业，突出加强使用土壤环境监管，严格落实土壤污染防治目标责任书的相关要求，强化企业主体责任。 | 区环保局 | 区国土分局、区规划分局 |
|  | 2 | 治理修复类 | 根据国家及重庆市已出台的相关法律法规、标准体系以及土壤环境调查和风险评估结论，将已经调查或评估确认存在污染风险且用地规划或使用功能已调整为住宅、商业服务、公共管理与公共服务，或者已发现污染扩散，并且具备治理修复条件的污染地块，优先列为治理修复项目。 | 区环保局 | 区国土分局、区规划分局、区国资委 |
|  | 3 | 风险管控类 | 对暂不开发利用或不具备治理修复条件的污染地块，采取风险管控的管理方式，限制人员进入，防止土壤扰动，采用人群防护手段，限制场地再开发利用等制度控制措施降低污染物与人体的接触。 | 区环保局 | 区规划分局 |
|  | 4 | 用途限制类 | 根据污染地块风险排查结果，将尚未进行调查评估的疑似污染地块、规划和使用功能尚不确定或暂不改变工业用途的污染地块，作为用途限制类项目，并按照国家规定进行环境调查和风险评估。 | 区环保局 | 区规划分局 |
| （四）加强土壤污染治理与修复项目的管理 | 1 | 强化项目立项及实施方案审查 | 根据土壤环境调查和风险评估结论，重点围绕土壤环境调查风险评估、治理与修复以及监管能力建设等方面，梳理土壤污染治理与修复项目清单，编制污染土壤治理与修复工程项目建议书、实施方案等，明确项目的重点任务、责任单位和分年度实施计划等。严格审查污染地块数量、分布、面积及空间位置，所控制污染物种类及指标值，污染治理的技术方案。 | 区环保局 | 区规划分局、区城乡建委、区国土分局 |
|  | 2 | 严格项目实施成效综合评估及验收管理 | 严格执行环境和工程监理制度，对治理修复工程全生命周期进行监管，并按照国家和重庆市有关规定对治理修复效果进行验收评估，编制修复工程验收评估报告，加强验收评估审查力度，确保修复结果可靠。相关责任单位要定期反馈土壤污染治理与修复工作进展。 | 区环保局、区农委 | 区财政局、相关企业 |
|  | 3 | 强化项目实施的奖励与惩治措施污染 | 规范土壤污染治理修复从业单位和人员管理，逐步建立土壤污染治理修复行业企业自律机制，构建从业单位信用体系。建立负面清单制度，将技术服务能力弱、运营管理水平低、综合信用差的从业单位和人员名单依法通过企业信用信息公示系统向社会公开，用行政、法律与经济手段严防项目实施中违法、违规行为，加强实施项目监管。 | 区环保局 | 区经信委、区国土分局、区农委、区工商分局、区人社局 |

重庆市江北区土壤污染治理与修复规划2019年度任务分解表

| 主要任务 | 序号 | 主 要 任 务 |  | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）夯实土壤污染防治的基础 | 1 | 加快农用地污染状况详查 | 在2018年工作完成基础上，保持工作进度。 | 区农委 | 区环保局、区国土分局、区国资委、港城园区管委办、相关街镇 |
|  | 2 | 开展污染地块风险排查及调查评估 | 2019年底前，动态更新污染地块及土壤治理修复项目、风险管控项目和用途限制项目清单。 | 区环保局 | 区经信委、区城乡建委、区国土分局、区规划分局、区国资委、相关街镇 |
|  | 3 | 建设土壤污染等级及分类的数据库 | 形成“一次调查、长期使用”的良性机制，绘制全区土壤环境质量分布图，实施“一张图”管理，为准确研判土壤环境质量变化趋势提供依据。坚持每10年开展1次土壤环境质量调查制度。 | 区环保局 | 区农委、区国土分局、相关街镇 |
|  | 4 | 加强土壤污染状况的动态监测 | 通过加强土壤污染状况的动态监测定期更新农地和污染地块的污染面积、分布及变化趋势，适时更新土壤环境基础数据库和土壤污染治理与修复项目清单。 | 区环保局、区农委 | 区发改委、区经信委、区国土分局、港城园区管委办、相关街镇 |
| （二）开展农用地污染土壤的合理利用与生态修复 | 1 | 开展农用地分类管理 | 按照国家技术指南要求，将全区农用地划分为优先保护类、安全利用类、严格管控类三个类别，并分别谋划合理利用、治理与修复项目。开展轻度污染耕地安全利用工作。 | 区农委 | 区国土分局、相关街镇 |
|  | 2 | 保障农用地土壤环境质量 | 推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、农膜减量与回收利用等措施，对于轻污染耕地，加强休闲农业、生态农业建设，保障土壤环境质量不下降。加快测土配方施肥、耕地保护与质量提升、酸化土壤改良等保护性耕作技术的推广应用。 | 区农委 | 区供销社、区环保局、相关街镇 |
|  | 3 | 加强基本农田土壤环境保护 | 严格控制在优先区域周边新建可能影响土壤环境质量的项目。开展农产品产地重金属监测。农村土地流转的受让方要履行土壤保护的责任，避免土壤环境质量下降。开展优先保护类农用地分布空间范围内的污染风险源排查。 | 区国土分局、区农委 | - |
| （三）加强污染地块土壤污染治理与修复 | 1 | 重点监管类 | 逐步完善重点监管名录。 | 区环保局 | 区国土分局、区规划分局、区国资委 |
|  | 2 | 治理修复类 | 根据国家及重庆市已出台的相关法律法规、标准体系以及土壤环境调查和风险评估结论，将已经调查或评估确认存在污染风险且用地规划或使用功能已调整为住宅、商业服务、公共管理与公共服务，或者已发现污染扩散，并且具备治理修复条件的污染地块，优先列为治理修复项目。 | 区环保局 | 区国土分局、区规划分局、区国资委 |
|  | 3 | 风险管控类 | 定期对风险管控类污染地块土壤、地表水、地下水、空气环境进行监测，并对后期跟踪管理、设备的长期运行和维护以及环境应急措施提出实施方案。 | 区环保局 | 区规划分局 |
|  | 4 | 用途限制类 | 根据污染地块风险排查结果，将尚未进行调查评估的疑似污染地块、规划和使用功能尚不确定或暂不改变工业用途的污染地块，作为用途限制类项目，并按照国家规定进行环境调查和风险评估。 | 区环保局 | 区规划分局 |
| （四）加强土壤污染治理与修复项目的管理 | 1 | 强化项目立项及实施方案审查 | 根据土壤环境调查和风险评估结论，重点围绕土壤环境调查风险评估、治理与修复以及监管能力建设等方面，梳理土壤污染治理与修复项目清单，编制污染土壤治理与修复工程项目建议书、实施方案等，明确项目的重点任务、责任单位和分年度实施计划等。严格审查污染地块数量、分布、面积及空间位置，所控制污染物种类及指标值，污染治理的技术方案。 | 区环保局 | 区规划分局、区城乡建委、区国土分局 |
|  | 2 | 严格项目实施成效综合评估及验收管理 | 严格执行环境和工程监理制度，对治理修复工程全生命周期进行监管，并按照国家和重庆市有关规定对治理修复效果进行验收评估，编制修复工程验收评估报告，加强验收评估审查力度，确保修复结果可靠。相关责任单位要定期反馈土壤污染治理与修复工作进展。 | 区环保局、区农委 | 区财政局、相关企业 |
|  | 3 | 强化项目实施的奖励与惩治措施污染 | 规范土壤污染治理修复从业单位和人员管理，逐步建立土壤污染治理修复行业企业自律机制，构建从业单位信用体系。落实负面清单制度，将技术服务能力弱、运营管理水平低、综合信用差的从业单位和人员名单依法通过企业信用信息公示系统向社会公开，用行政、法律与经济手段严防项目实施中违法、违规行为，加强实施项目监管。 | 区环保局 | 区经信委、区国土分局、区农委、区工商分局、区人社局 |

重庆市江北区土壤污染治理与修复规划2020年度任务分解表

| 主要任务 | 序号 | 主 要 任 务 |  | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）夯实土壤污染防治的基础 | 1 | 加快农用地污染状况详查 | 在2019年工作完成基础上，保持工作进度。 | 区农委 | 区环保局、区国土分局、区国资委、港城园区管委办、相关街镇 |
|  | 2 | 开展污染地块风险排查及调查评估 | 2020年底前，确保再开发利用地块土壤环境调查与风险评估率达到95%以上。 | 区环保局 | 区经信委、区城乡建委、区国土分局、区规划分局、区国资委、相关街镇 |
|  | 3 | 建设土壤污染等级及分类的数据库 | 2020年底前，整合各部门数据资料，建立全区土壤环境基础数据库，及时上传至市级土壤环境大数据平台。 | 区环保局 | 区农委、区国土分局、相关街镇 |
|  | 4 | 加强土壤污染状况的动态监测 | 2020年底前，实现全区土壤环境质量监测点位全覆盖。 | 区环保局、区农委 | 区发改委、区经信委、区国土分局、港城园区管委办、相关街镇 |
| （二）开展农用地污染土壤的合理利用与生态修复 | 1 | 开展农用地分类管理 | 到2020年，1150亩轻度污染耕地实现安全利用。 | 区农委 | 区国土分局、相关街镇 |
|  | 2 | 保障农用地土壤环境质量 | 推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、农膜减量与回收利用等措施，对于轻污染耕地，加强休闲农业、生态农业建设，保障土壤环境质量不下降。加快测土配方施肥、耕地保护与质量提升、酸化土壤改良等保护性耕作技术的推广应用。 | 区农委 | 区供销合作社、区环保局、相关街镇 |
|  | 3 | 加强基本农田土壤环境保护 | 推进农业废弃物资源化利用，加强具有潜在污染的风险源治理，实施农业清洁生产项目，有效削减农耕地、林地、园地的农药、化学肥料使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 | 区国土分局、区农委 | - |
| （三）加强污染地块土壤污染治理与修复 | 1 | 重点监管类 | 到2020年，逐步完善重点监管名录，并进行动态更新。 | 区环保局 | 区国土分局、区规划分局、区国资委 |
|  | 2 | 治理修复类 | 到2020年，确保被污染场地再开发利用前治理修复率达到95%以上。 | 区环保局 | 区国土分局、区规划分局、区国资委 |
|  | 3 | 风险管控类 | 定期对风险管控类污染地块土壤、地表水、地下水、空气环境进行监测，并对后期跟踪管理、设备的长期运行和维护以及环境应急措施提出实施方案。 | 区环保局 | 区规划分局 |
|  | 4 | 用途限制类 | 根据污染地块风险排查结果，将尚未进行调查评估的疑似污染地块、规划和使用功能尚不确定或暂不改变工业用途的污染地块，作为用途限制类项目，并按照国家规定进行环境调查和风险评估。 | 区环保局 | 区规划分局 |
| （四）加强土壤污染治理与修复项目的管理 | 1 | 强化项目立项及实施方案审查 | 根据土壤环境调查和风险评估结论，重点围绕土壤环境调查风险评估、治理与修复以及监管能力建设等方面，梳理土壤污染治理与修复项目清单，编制污染土壤治理与修复工程项目建议书、实施方案等，明确项目的重点任务、责任单位和分年度实施计划等。严格审查污染地块数量、分布、面积及空间位置，所控制污染物种类及指标值，污染治理的技术方案。 | 区环保局 | 区规划分局、区城乡建委、区国土分局 |
|  | 2 | 严格项目实施成效综合评估及验收管理 | 严格执行环境和工程监理制度，对治理修复工程全生命周期进行监管，并按照国家和重庆市有关规定对治理修复效果进行验收评估，编制修复工程验收评估报告，加强验收评估审查力度，确保修复结果可靠。相关责任单位要定期反馈土壤污染治理与修复工作进展。 | 区环保局、区农委 | 区财政局、相关企业 |
|  | 3 | 强化项目实施的奖励与惩治措施污染 | 规范土壤污染治理修复从业单位和人员管理，逐步建立土壤污染治理修复行业企业自律机制，构建从业单位信用体系。落实负面清单制度，将技术服务能力弱、运营管理水平低、综合信用差的从业单位和人员名单依法通过企业信用信息公示系统向社会公开，用行政、法律与经济手段严防项目实施中违法、违规行为，加强实施项目监管。 | 区环保局 | 区经信委、区国土分局、区农委、区工商分局、区人社局 |

附件5  风险评估与直流修复项目空间分布位置图

重庆市江北区人民政府办公室               2018年1月19日印发