随机抽取公告

一、随机抽取条件

本项目 江北区科技实验小学校新建工程变配电所（含施工用电）施工及安装工程 已由 重庆市江北区发展和改革委员会 以 江发改投(2016)149号文、江北区政府第50次常务会议的纪要 批准建设，发包人为 重庆市江北区科技实验小学校 ，建设管理代理单位为 重庆市工程管理有限公司 。建设资金来自 区教育财政专项经费 ，项目出资比例为 100% 。项目已具备随机抽取条件，现对该项目进行公开随机抽取。

二、项目概况与随机抽招标取范围

（一）工程名称：江北区科技实验小学校新建工程变配电所（含施工用电）施工及安装工程

（二）建设地点：重庆市大石坝组团J、K标准分区K04-3/03地块

（三）工程规模：本变配电所（含施工用电）工程经国网重庆江北分公司审核批准采用永临结合方式进行，其变配电所供电容量为1800千伏安，施工用电为新装容量为800千伏安。本工程总投资约298万元。

（四）发包范围：江北区科技实验小学校新建工程变配电所（含施工用电）的设备采购、安装、调试、验收，以及其他相关工作和内容，具体详细范围及内容以发包人发出提供的施工图设计文件、图说说明（含文字及数字表达内容）和工程量清单为准。本发包工程为总价包干，发包价包括完成本电力工程施工的所有费用：即人工费、机械费、设备及材料费、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费（含多次进出场费用）、人工费调增、安全文明施工费、保险费、运输费、仓储费、管理费、检验试验费、调试、负控费、并网接电费、通电运行费、供电部门管理费、银行保函费用、质保期内的维修费用、二次或多次转运费政策性文件等规定的，含国家电力行业及国网重庆江北分公司有关部门标准和运行要求验收合格并交付发包人使用（通电）的所有费用，但监理费和规费除外。包括但不限于所有以下工程内容：

1 项目施工用电：

1.1 10KV电源进线工程：从江北区供电部门指定的10KV电源点（东原D7四期10KV开闭所613路）至施工箱变新放ZR-YJV22-10KV-3*95进线电缆采购、敷设调试及电缆中间头、终端头制作安装、新建部分市政高压电缆通道（电缆构）等。

1.2  1台800KVA施工箱变采购、安装、调试、送电、拆除，包含箱变土建基础施工；

1.3 施工用电用完后拆除并将高压电缆改接至项目变配电所。

1.4 办理相关用电手续。

2 项目变配电所正式用电：

2.1 10KV电源进线工程：根据国网重庆江北分公司对新建工程正式用电和施工用电永临结合批复文件，将施工用电电缆改接至变配电所，包含电缆终端头、高压电缆通道建设；且包含施放电缆所需市政电缆通道协调及相应费用；

2.2 专用变配电所1台1000KVA和1台800KVA干式变压器采购、安装、调试；

2.3 变配电所内高低压配电柜、直流屏，母线槽等采购、安装、调试，以及高压柜至变压器的高压电缆施放，柴油发电机低压屏安装，及柴油发电机屏至专配低压柜的连接电缆施放等

2.4 变配电所内高压连接电缆敷设及电缆终端头制作安装，低压母线槽安装；

2.5 变配电所运行准备设施（绝缘胶垫、工具箱、标志牌、模拟图版等）按江北供电部门验收标准配置；

2.6 柴油发电机低压配电柜采购、安装、调试，以及柴油发电机房至变配电所所需的桥架、母线槽和电缆线的采购、安装、调试；

2.7 办理相关用电手续（竣工验收、通电等）；

2.8以上工作内容按发包人提供设计施工图为准实施；

2.9 界面划分：变配电所土建、红线内电缆通道（电缆管沟、电缆桥架等）、柴油发电机组、低压柜出线电缆不在本次随机抽取范围内。

以上工作具体详见发包人提供的施工图设计文件及图说明（含文字及数字表达内容）纸及工程量清单。（注：变配电所土建及电缆桥架不包含在内）。

（五）计划工期：施工用电30日历天，正式供配电90日历天。

（六）随机抽取范围：适用符合公开发布抽取文件的资格条件潜在竞选人

三、竞选人资格

（一）需具备建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有国家电力监管委员会颁发的承装（修、试）电力设施许可承装三级及其以上资质和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、资金、设备等方面具备相应的施工能力。

（二）重庆市市外建筑施工企业，须满足《重庆市市外建筑施工企业入渝信息报送管理办法》（渝建发【2016】22号文）的要求。

四、随机抽取文件的获取

凡有意参加报名者，请于2019年 2月 25 日起，在重庆市江北区公共资源交易中心网下载随机抽取文件、答疑补遗等相关资料。

五、质疑及回复、补遗

若质疑回复或补遗在随机抽取文件规定时间内在随机抽取公告发布网站http://cqjbjyzx.gov.cn/）进行发布，各竞选人在规定时间自行随时关注网站。质疑截止时间：2019年 2 月 26 日 17 时 30 分。答疑截止时间：2019年 2 月 28 日17 时30分。

六、抽取时间及地点

（一）竞选文件递交开始时间：2019年 3 月 4 日 10 时 00分。

（二）竞选文件递交结束时间：2019年 3 月 4  日 11 时 00 分。

（三）抽取时间：2019年 3 月 4 日 11 时 00 分。

（四）质疑截止时间：2019年 2 月 26 日 17 时 30 分。

（五）答疑截止时间：2019年 2 月 28 日 17 时 30 分。

（六）抽取地点：重庆市江北区公共资源交易中心开标室。

（七）有意向竞选人不按照随机抽取文件要求参与者，拒绝参与随机抽取。

七、发布媒介

本次抽取公告将在江北区公共资源综合交易网（http://cqjbjyzx.gov.cn/）、重庆市招标投标综合网（http://www.cqzb.gov.cn/）、江北区政府网（http://www.cqjb.gov.cn/）上发布。

八、联系方式

发包人：重庆市江北区科技实验小学校

建设管理代理单位：重庆市工程管理有限公司

联系人：王女士，钟先生

电话：023-67931095

地址：江北区大石坝正街40号

2019年2月25日