江发改投〔2022〕435号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于重庆工商大学南侧道路改造工程可行性

研究报告的批复

重庆市江北区城市建设发展研究中心：

《关于办理重庆工商大学南侧道路改造工程可行性研究报告审批的请示》（江城建研文〔2022〕48号）和《重庆工商大学南侧道路改造工程可行性研究报告》等资料已收悉。经委托中兴铂码工程咨询（重庆）有限公司评估，现将该项目可行性研究报告有关事宜批复如下：

一、项目名称

重庆工商大学南侧道路改造工程

二、项目代码

2207-500105-04-01-887692

三、项目法人

重庆市江北区城市建设发展研究中心

四、项目建设管理代理机构

重庆市江北区城市建设发展集团有限公司

五、建设规模及主要内容

项目位于重庆工商大学江北校区南侧，现状道路为单车道，路幅宽度为4-5米，采用沥青路面，项目将现状道路拓宽改造（单车道拓宽为双车道），全长约为267.362米，道路为工商大学南大门连接道，部分指标参考城市支路，设计行车速度20公里/时，双向两车道，标准路幅宽10米。主要建设内容包括：道路、结构、交通、照明以及综合管网等配套工程。

六、总投资及资金来源

项目总投资为1169.45万元，其中建安工程费用397.46万元，工程建设其他费用685.36万元，基本预备费86.63万元。

建设资金来源为区级财政资金。

七、建设工期

建设工期7个月

八、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，未达到国家必须公开招标限额的工程施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，按渝府办发〔2019〕114号（附件10）、江北府发〔2019〕31号文件规定执行。

请依据本可研批复，完善相关手续并委托有相应资质的咨询机构编制投资概算报我委审批。

本批文有效期为两年，若未在有效期内报我委审批投资概算，本批文将自然失效。

附件：重庆工商大学南侧道路改造工程总投资估算表

 重庆市江北区发展和改革委员会

2022年10月24日

#### 附件

重庆工商大学南侧道路改造工程总投资估算表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 投资估算 | 备注 |
| **一** | 工程费用 | 397.46 |  |
| 1 | 道路工程 | 306.99 |  |
| 2 | 照明工程 | 29.68 |  |
| 3 | 给水工程 | 1.66 |  |
| 4 | 燃气工程 | 2.75 |  |
| 5 | 交通组织费 | 19.83 |  |
| 6 | 雨污水管线迁改 | 32.05 |  |
| 7 | 树木移植费 | 4.50 |  |
| **二** | 工程建设其他费用 | 685.36 |  |
| 1 | 建设用地费用 | 25.00 |  |
| 2 | 技术咨询费用 | 45.10 |  |
| 3 | 工程相关费用 | 590.78 |  |
| 4 | 工程建设管理费 | 22.41 |  |
| 5 | 其他费用 | 2.07 |  |
| **三** | 预备费 | 86.63 |  |
| 1 | 基本预备费 | 86.63 |  |
| 总投资 | 1169.45 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室 2022年10月24日印发