江发改投〔2022〕297号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于渝怀铁路涵洞(K29+724涵洞、K29+894涵洞、K30+008涵洞)接长工程投资概算的批复

重庆港城工业园区管理委员会：

《关于办理渝怀铁路（K29+724涵洞、K29+894涵洞、K30+008涵洞）接长工程概算审批的请示》（渝港文〔2022〕16号）和《渝怀铁路（K29+724涵洞、K29+894涵洞、K30+008涵洞）接长工程概算书》等资料收悉。该工程为2022年区级政府投资重点新建项目，经委托重庆泓展建设工程咨询有限公司评估，现就该项目投资概算的有关事宜批复如下：

一、项目名称

渝怀铁路涵洞（K29+724涵洞、K29+894涵洞、K30+008涵洞）接长工程

二、项目代码

2020-500105-48-01-152712

三、项目法人

重庆港城工业园区管理委员会

四、项目建设地点

江北区港城园区

五、建设规模及主要内容

本项目为封堵渝怀上行线K29+724、K29+894涵洞，加固接长K30+008涵洞。建设内容主要包括涵洞封堵158.7m、涵洞加固201.47m、涵洞接长158m，涵顶及涵背回填、截污干管拆除与恢复、排水管改造和施工临时排水、排水边沟改造、坡脚挡墙破除及恢复、涵顶土方回填、边坡防护、涵洞土石方回填等。

六、总投资及资金来源

项目概算总投资为3286.95万元，其中建安工程费用2507.24万元，工程建设其他费用623.19万元，预备费156.52万元。

建设资金为区级财政资金。

七、建设工期

建设工期为7个月。

请据此进一步深化工程设计方案，施工图必须在概算控制数以内实行限额设计。要严格执行相关规定，切实加强工程管理，确保工程质量和安全，尽快建成投入使用。请将该批复文件及时报区应急管理部门备案。

本批文有效期为两年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：渝怀铁路涵洞（K29+724涵洞、K29+894涵洞、K30+008

涵洞）接长工程总投资概算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2022年7月11日

附件

渝怀铁路涵洞（K29+724涵洞、K29+894涵洞、K30+008涵洞）接长工程总投资概算表

单位：万元

| 序号 | 工程及费用名称 | 审核概算金额 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 设备 购置费 | 其他费用 | 合计 |
| 一 | 建筑安装工程费 | 2507.24 |  |  |  | 2507.24 |
| 1 | 路基 | 850.98 |  |  |  | 850.98 |
| 2 | 桥涵 | 1565.81 |  |  |  | 1565.81 |
| 3 | 通信、信号、信息及灾害监测 | 30.00 |  |  |  | 30.00 |
| 4 | 大型临时设施和过渡工程 | 60.45 |  |  |  | 60.45 |
| 二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 623.19 | 623.19 |
| 1 | 建设用地费 |  |  |  | 30.00 | 30.00 |
| 2 | 建设项目管理费 |  |  |  | 53.46 | 53.46 |
| 3 | 建设单位印花税及其他税费 |  |  |  | 1.76 | 1.76 |
| 4 | 施工监理费 |  |  |  | 66.27 | 66.27 |
| 5 | 勘察设计费 |  |  |  | 32.00 | 32.00 |
| 6 | 招标咨询费 |  |  |  | 16.88 | 16.88 |
| 6.1 | 施工招标 |  |  |  | 15.33 | 15.33 |
| 6.2 | 第三方检测、造价咨询、监理招标 |  |  |  | 1.55 | 1.55 |
| 7 | 造价咨询费 |  |  |  | 38.51 | 38.51 |
| 7.1 | 编制工程量清单 |  |  |  | 5.79 | 5.79 |
| 7.2 | 审核竣工结算 |  |  |  | 7.98 | 7.98 |
| 7.3 | 编制工程预算（招标控制价） |  |  |  | 5.79 | 5.79 |
| 7.4 | 施工阶段全过程造价控制 |  |  |  | 18.95 | 18.95 |
| 8 | 安全生产费 |  |  |  | 50.14 | 50.14 |
| 9 | 防护桩检测费 |  |  |  | 0.80 | 0.80 |
| 10 | 其他 |  |  |  | 333.37 | 333.37 |
| 10.1 | 铁路局相关费用 |  |  |  | 185.67 | 185.67 |
| 10.1.1 | 技术服务费 |  |  |  | 27.85 | 27.85 |
| 10.1.2 | 铁路局施工过程协调管理费 |  |  |  | 97.49 | 97.49 |
| 10.1.3 | 施工配合及安全监管费 |  |  |  | 60.33 | 60.33 |
| 10.2 | 第三方检测费 |  |  |  | 50.14 | 50.14 |
| 10.3 | 视频监控费 |  |  |  | 20.00 | 20.00 |
| 10.4 | 路基沉降观测费 |  |  |  | 32.56 | 32.56 |
| 10.5 | 涉铁项目铁路相关部门专项建管费用 |  |  |  | 45.00 | 45.00 |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 156.52 | 156.52 |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 156.52 | 156.52 |
| 概算总投资 |  |  |  |  |  | 3286.95 |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室           2022年7月11日印发