江发改社〔2022〕76号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于重庆市字水中学（玉带山校区）风雨篮球场和网球场改造项目可行性研究报告的批复

重庆市字水中学：

你单位报来《关于申请审批玉带山校区风雨篮球场和网球场改造项目可行性研究报告批复的函》（字水〔2022〕2号）和《重庆市字水中学（玉带山校区）风雨篮球场和网球场改造项目可行性研究报告》收悉。结合重庆图强工程技术咨询有限公司的评估结果，现将该项目可行性研究报告的有关事宜批复如下：

一、项目名称

重庆市字水中学（玉带山校区）风雨篮球场和网球场改造项目

二、项目投资代码

2201-500105-04-01-732042

三、项目法人

重庆市字水中学

四、项目建设地址

重庆市江北区玉带山370号

五、主要建设内容及规模

本项目改造面积约810㎡，其中，改建门式钢架结构风雨篮球场面积约652㎡，新建道路面积约158㎡。主要建设内容为露天羽毛球场改建门式钢架结构风雨篮球场（桩基础），并铺设8mm厚硅PU塑胶面层，篮球场加装喷塑围网、原有网球场更换喷塑围网，篮球场和网球场加装8mm透明耐力板挡板，篮球场和网球场旁硬化道路，篮球场照明及防雷接地等内容。

六、总投资及资金来源

项目总投资为187.78万元，其中建安工程费用160.08万元，工程建设其它费用24.02万元，预备费3.68万元。

资金来源为教育性财政专项经费。

七、招标核准

根据《中华人民共和国招标投标法》等文件规定，未达到国家必须公开招标限额的工程施工、勘察、设计、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料采购，按渝府办发〔2019〕114号（附件10）、江北府发〔2019〕31号文件规定执行。

八、建设工期

90天。

按照《关于改进政府投资项目审批管理的通知》（江北府发〔2019〕31号），该项目不再审批初步设计概算。请你单位抓紧完善相关程序并开工建设。

本批文有效期为壹年，若未在有效期内开工建设，本批文将自然失效。

附件：重庆市字水中学（玉带山校区）风雨篮球场和网球场

改造项目投资估算表

重庆市江北区发展和改革委员会

2022年3月21日

附件

重庆市字水中学（玉带山校区）

风雨篮球场和网球场改造项目投资估算表

单位：万元

| 序号 | 项目和费用名称 | 估算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 160.08 |  |
| 二 | 工程建设其他费用 | 24.02 |  |
| 三 | 工程预备费 | 3.68 |  |
| 四 | 总投资（一+二+三） | 187.78 |  |

重庆市江北区发展和改革委员会办公室          2022年3月21日印发