江发改投〔2022〕27号

重庆市江北区发展和改革委员会

关于五宝镇明月湖环湖农村公路立项的批复

重庆市五宝小镇建设有限公司：

《关于申请五宝镇明月湖环湖农村路工程项目立项的请示》（五宝建司文〔2022〕4号）及《五宝镇环湖农村路工程项目建议书》收悉。该项目为2022年区级政府投资重点新建项目，现就该项目立项的有关事宜批复如下：

一、项目名称

五宝镇明月湖环湖农村公路

二、项目代码

2201-500105-04-01-986780

三、项目法人

重庆市五宝小镇建设有限公司

四、项目建设地址

江北区五宝镇

五、建设规模及主要内容

道路全长约4.5km，按照四级公路标准设计，设计车速20km/h，双向两车道，标准路幅宽度16m、8m，K0+000~K3+460段路幅分配：公园段16m=2m（人行道）+0.25m（路缘带）+3.75米（车行道）+3.75m（车行道）+0.25m（路缘带）+1m（海绵城市设施带）+5m（骑游道）；K3+460~终点段路幅宽度为8m，路幅组成形式为：8m=0.25m（路缘带）+3.75m（车行道）+3.75m（车行道）+0.25m（路缘带），采用沥青混凝土路面。建设内容包括：道路工程、照明工程、通信电力工程、绿化及附属工程等。

六、建设工期

建设工期13个月

七、投资估算及资金来源

项目总投资约33186万元，其中建安费13000万元。资金来源为区级财政资金。

请接文后，按基本建设程序的规定，开展前期工作，办理相关建设手续并编制项目可行性研究报告报我委审批。

本批文有效期为壹年，若未在该期限内完善相关手续并将项目可行性研究报告报我委审批，本批文将自然失效。

重庆市江北区发展和改革委员会

2022年1月29日

重庆市江北区发展和改革委员会办公室          2022年1月29日印发